АВТОМАТИЗИРОВАНАЯ СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

ОАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «УРАЛВАГОНЗАВОД»

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СЗПДн АСУ ПЕРСОНАЛОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание

[1 Общие сведения 3](#_Toc385580206)

[1.1 Основания для разработки 3](#_Toc385580207)

[1.2 Плановые сроки начала и окончания работ 3](#_Toc385580208)

[1.3 Сведения об использованных при создании СЗПДн АСУ Персоналом нормативно-технических документов 3](#_Toc385580209)

[1.4 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ 5](#_Toc385580210)

[2 Назначение и цели создания СЗПДн АСУ Персоналом 6](#_Toc385580211)

[3 Характеристика объекта автоматизации 7](#_Toc385580212)

[4 Требования к СЗПДн АСУ Персоналом 8](#_Toc385580213)

[4.1 Требования к СЗПДн АСУ Персоналом в целом 8](#_Toc385580214)

[4.2 Требования к функциональным подсистемам СЗПДн 15](#_Toc385580215)

[4.3 Требования к видам обеспечения СЗПДн АСУ Персоналом 18](#_Toc385580216)

[5 Состав и содержание работ по созданию СЗПДн АСУ Персоналом 30](#_Toc385580217)

[6 Порядок контроля и приемки СЗПДн АСУ Персоналом 32](#_Toc385580218)

[7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке к вводу СЗПДн АСУ Персоналом в действие 33](#_Toc385580219)

[8 Требования к документированию 34](#_Toc385580220)

[Список принятых сокращений 35](#_Toc385580221)

# Общие сведения

Настоящие технические требования определяют состав, содержание и порядок выполнения работ по созданию системы защиты персональных данных  
автоматизированной системы управления персоналом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Сокращенное наименование – СЗПДн АСУ Персоналом.

Заказчик: ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, д. 28.

## Основания для разработки

Основанием для разработки является утвержденный документ «Автоматизированная система управления персоналом ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Система защиты персональных данных Техническое задание 49532889.425190.015.ТЗ».

## Плановые сроки начала и окончания работ

Сроки начала и окончанию работ определяются в соответствии с календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

## Сведения об использованных при создании СЗПДн АСУ Персоналом нормативно-технических документов

При создании СЗПДн АСУ Персоналом должны использоваться следующие нормативно-технические документы:

* Федеральный закон от 27.07.2006 № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
* Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».
* Постановление правительства Российской Федерации от 01.11.2012   
  № 1119 «Об утверждении требований к защите информации персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
* Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».
* ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания».
* ГОСТ 34.201-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем».
* ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения».
* ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

# Список принятых сокращений

АСУ – автоматизированная система управления

АСУ Персоналом – автоматизированная система управления персоналом.

ГОСТ – государственный стандарт

ИСПДн – информационная система персональных данных

ОАО – открытое акционерное общество

ОС – операционная система

ПДн – персональные данные

ПО – программное обеспечение

ПС – программные средства

ПЭВМ – персональная электронная вычислительная машина

РД – руководящий документ

СЗИ – средство защиты информации

СЗПДн – система защиты персональных данных

ТЗ – техническое задание

ТРП – технорабочий проект

ФСБ России – Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФСТЭК России – Федеральная служба по техническому экспортному контролю Российской Федерации