**ДОГОВОР ПОДРЯДА**

г. Нижний Новгород « » 201\_\_г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Электросети»,** именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, а при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами, за свой счет, с использованием собственных материалов и оборудования выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по капитальному ремонту наружной тепловой сети, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, пр. Кирова, д. 1Д, указанной в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), (далее по тексту – Объект), в соответствии с положениями настоящего Договора, Технического задания и Локально-сметного расчета (Приложение №3 к настоящему Договору) (далее по тексту - работы). Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
   2. Подписывая настоящий Договор, Подрядчик подтверждает, что:
      1. Несет полную ответственность за выполнение работ по Договору, в соответствии с действующими в РФ нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами;
      2. Полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ;
      3. Получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора, содержащейся в Договоре, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Подрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности;
      4. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору;
      5. Подрядчик имеет у себя все свидетельства, лицензии, допуски и разрешения, необходимые для выполнения работ в соответствии с настоящим Договором;
   3. Начальный срок выполнения работ – день подписания настоящего Договора.

Конечный срок выполнения работ – не более 30 календарных дней с даты подписания Договора.

* + 1. Подрядчик обязуется выполнить работы в срок установленный настоящим Договором. Никакие задержки и нарушения в выполнении работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре, либо предусмотренных нормами действующего законодательства РФ.
    2. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных работ.

1. **СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Цена Договора определяется на основании Локально-сметного расчета (Приложение №2 к настоящему Договору), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_ коп. в том числе НДС 20% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. (далее – «Цена Договора).
   2. Цена Договора является твердой и изменению не подлежит, за исключением случая уменьшения цены работ без уменьшения объемов выполненных работ, или соразмерному уменьшению цены работ вместе с уменьшением объемов таких работ. Изменение объема и стоимости выполняемых работ корректируются Сторонами путем согласования дополнительных смет. Превышение Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, не допускается. В случае освобождения Подрядчика от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством (статья 346.11 НК РФ) Цена Договора снижается на сумму налога без изменения предусмотренных Договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения настоящего Договора.
   3. Цена Договора включает в себя стоимость выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием и Локально-сметным расчетом, рабочей (проектной) документацией, в том числе скрытых работ, все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением таких работ, а также стоимость товаров, предусмотренных Техническим заданием и Локально-сметным расчетом, и товаров, используемых или потребляемых в ходе выполнения работ, в полном объеме, в том числе:

- затраты, связанные с мобилизацией техники и персонала Подрядчика;

- оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором;

- затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, разрешений, допусков, согласований, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Договором.

* 1. Оплата за выполненные Подрядчиком работы производится после выполнения работ на Объекте и подписания Заказчиком Акта выполненных работ ф.КС-2 по форме Приложения №3, Справки о стоимости выполненных работ ф.КС-3 по форме Приложения №4, путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Подрядчика в течение 65 (шестьдесят пять) банковских дней на основании выставленного Подрядчиком счета-фактуры. Основанием для выставления счета-фактуры являются подписанные сторонами Акт выполненных работ ф.КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ ф.КС-3 на Объекте.
  2. По согласованию Сторон возможны другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.
  3. Обязательства Заказчика по оплате стоимости работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в установленном размере с банковского счета Заказчика.
  4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору.
  5. В случае, указанном в пункте 2.7 Договора, оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета и счета-фактуры.
  6. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 2.7 настоящего Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**
   1. **Подрядчик обязан:**
      1. обеспечить выполнение работ в полном соответствии с Техническим заданием, Локально-сметным расчетом, требованиями нормативно-технической документации и в сроки, установленные в настоящем Договоре. Любые отклонения от условий настоящего Договора, требований Заказчика, в том числе не влияющие на технологию и качество работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;
      2. выполнять работы своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, Приложениях к нему, самостоятельно организовать работу на Объекте;
      3. выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ;
      4. своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством РФ, в том числе разрешения и согласования, связанные с использованием иностранной рабочей силы. Представить Заказчику свидетельство о допуске саморегулируемой организацией либо иной документ, установленный действующим законодательством РФ, на право заниматься деятельностью, связанной с выполнением обязательств по настоящему Договору;
      5. использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия протоколы о результатах испытаний, паспорта качества;
      6. своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине в выполненных работах недостатки или иные отступления от требований Технического задания, требований Заказчика;
      7. принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения работ на Объекте;
      8. немедленно предупреждать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
* иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения работы, его указаний о способе исполнения работы.
  + 1. передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся предмета настоящего Договора;
    2. выполнять обязанности и требования, предусмотренные Техническим заданием;
    3. обеспечить в ходе выполнения работ выполнение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности, антитеррору и пр;
    4. самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте(-ах) работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при производстве работ Подрядчиком;
    5. в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента подписания настоящего Договора назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей;
    6. не заключать договора субподряда для выполнения работ;
    7. в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, на основании полученного от Заказчика требования, приостановить выполнение Работ на Объекте(-ах) до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика. Устранить причины приостановки выполнения работ в пределах сроков (производства работ в целом и отдельных этапов работ), установленных настоящим Договором, в случае принятия Заказчиком решения о приостановлении работ. Подрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ в целом, либо отдельных этапов работ;
    8. по требованию Заказчика обеспечить явку своего надлежащим образом уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных настоящим Договором документом, включая составление и подписание Актов простоя, Актов об обнаружении дефектов и недоделок, Актов об устранении недостатков, Актов выверки объемов работ, и других документов, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;
    9. выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные Договором.
  1. **Подрядчик вправе**:
     1. требовать своевременного подписания Заказчиком Акта выполненных работ по настоящему Договору на основании выполненных работ, представленных Подрядчиком отчетных документов;
     2. требовать своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком работ;
     3. письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Договора;
     4. получать от Заказчика содействие при выполнении работ, в соответствии с условиями Договора.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
   1. **Заказчик обязан**:
      1. производить приемку работ в соответствии с условиями Договора, сметной и нормативной документацией и оплатить выполненные Подрядчиком работы;
      2. оплатить выполненные и принятые работы в порядке, установленном настоящим Договором;
      3. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
   2. **Заказчик вправе**:
      1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, включая направление Подрядчику Уведомлений о нарушении сроков по Договору, Предписаний по качеству работ по Договору, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих документах;
      2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной и отчетной документации, материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с положениями Договора;
      3. в случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком;
      4. запрашивать у Подрядчика информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью надлежащим образом уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств;
      5. отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным Договором, Техническим заданием и (или) обязательным требованиям нормативных правовых актов;
      6. требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика;
      7. осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ, во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично;
      8. назначить Подрядчику соразмерный срок для устранения недостатков, если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Договора по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора;
      9. по согласованию с Подрядчиком вносить изменения в техническую документацию, в объем, содержание подлежащих выполнению работ
      10. давать своевременные обязательные для исполнения Подрядчиком распоряжения;
      11. в любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ, либо применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий, систем). За отказ в удовлетворении требования о приостановке работ Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ;
      12. запретить Подрядчику, без увеличения общего срока производства работ по настоящему Договору и возмещения убытков Подрядчика, производство работ в случае непредставления Подрядчиком копий сертификатов и других документов, в том числе на материалы, конструкции и оборудование, заверенных руководителем Подрядчика;
      13. в любое время в ходе производства работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта выверки объемов работ (далее по тексту – «Акт выверки»), фактически выполненных Заказчик в срок не позднее, чем за 2 (два) дня до предполагаемой даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на Объект или в место нахождения Заказчика. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика на Объект либо его необоснованного отказа от подписания Акта выверки, об этом производится соответствующая отметка в Акте, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работ, фактически выполненных Подрядчиком;
      14. осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием.
2. **ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**
   1. Работы по настоящему Договору считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после приемки выполненных работ в полном объеме по Акту выполненных работ в сроки установленные настоящим Договором. Риск случайной гибели или повреждения результата работ переходит от Подрядчика к Заказчику только после подписания Акта выполненных работ. Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала приемки выполненных работ, согласованной Сторонами, Подрядчик информирует Заказчика о готовности к сдаче выполненных работ, при этом Подрядчик обоснованно подтверждает объемы выполненных работ по качеству и количеству с предоставлением всей необходимой документации.
   2. Для приемки выполненных работ Подрядчик после выполнения всего объема работ передает Заказчику исполнительную документацию, Акты выполненных работ КС-2, Справку о стоимости выполненных работ КС-3, иные документы, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием.

Составленные акты Заказчик обязан рассмотреть и при отсутствии возражений подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

При оформлении Акта выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 Подрядчик обязан отразить стоимость выполненных работ, подлежащую оплате Заказчиком за вычетом суммы неустойки (пени, штрафа) за нарушение условий настоящего Договора.

Несоответствие Акта выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3 требованиям настоящего Договора (в том числе, в случае не включения в них сумм неустойки (штрафа, пени), является причиной обоснованного отказа Заказчика от их принятия.

* 1. В случае выявления недостатков (дефектов) и/или невыполненных работ (полностью или частично), Подрядчику устанавливается срок для устранения выявленных нарушений. При невыполнении Подрядчиком обязанности устранить выявленные нарушения Заказчик вправе привлечь третьих лиц или выполнить обязанность Подрядчика своими силами с возложением на Подрядчика обязанности по возмещению всех понесенных расходов и убытков.
  2. Подрядчик информирует Заказчика посредством телефонограммы за 2 (два) дня до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Заказчик обязан направить уполномоченного представителя для принятия скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта на скрытые работы обеими сторонами. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован о дате принятия скрытых работ, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть работы, а затем восстановить их за свой счет.

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцев с даты подписания сторонами Акта выполненных работ. Гарантия на материалы устанавливается в соответствии с гарантией поставщика строительных материалов.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ**

* 1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, Техническом задании, Локально-сметном расчете, и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный Заказчику в результате противоправных действий Подрядчика в период производства работ; за ущерб, причиненный Заказчику в результате действий третьих лиц, а также за ущерб, причиненный Заказчику штрафными санкциями административных органов, применение которых непосредственно связано с организацией и производством работ.
  2. Ответственность сторон по настоящему договору наступает в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов по ст. 317.1 ГК РФ на сумму долга за период пользования денежными средствами.
  3. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество используемых в работе материалов, а также за сроки выполнения работ, указанные в настоящем Договоре.
  4. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
  5. Ответственность за сохранность выполненных работ до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.
  6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
  7. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства.
  8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, при этом штрафы не применяются в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от Цены Договора, предусмотренной настоящим Договором. Штрафы начисляются за следующие нарушения:

- за каждый зафиксированный Актом об обнаружении недостатков (дефектов) факт нарушения качества производства работ;

- за каждый зафиксированный Заказчиком факт невыполнения Подрядчиком требований Заказчика о приостановке работ;

- однократно в случае досрочного расторжения (по вине Подрядчика) настоящего Договора, связанного с неисполнением/ ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий настоящего Договора.

* 1. Суммы неустойки (пени, штрафов), предусмотренные настоящим Договором, Сторона, нарушившая обязательства по Договору, обязана перечислить в адрес другой Стороны в десятидневный срок с момента получения претензии. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, возмещаются в полной сумме сверх неустойки.
  2. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору.
  3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не могут договориться, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
  4. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.
  5. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
   2. В случае возникновения у сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменном виде. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Данная оговорка применяется в случаях, когда такое приостановление исполнения договора не противоречит законодательству РФ.

В случае установления достоверных фактов, свидетельствующих о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы».

* 1. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

При не достижении согласия Сторон при исполнении Договора споры рассматриваются в Арбитражном суде Нижегородской области.

Предъявление иска в суд производится стороной с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента её получения.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.**
   1. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
   2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон по основаниям, предусмотренным условиями договора и действующим законодательством РФ.
   3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в том числе в следующих случаях:
      1. если Подрядчик не приступил к выполнению работ в течение 10 дней с даты, указанной в Договоре как начальный срок выполнения работ;
      2. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
      3. при существенном нарушении Подрядчиком Договора;
      4. в случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательства по настоящему Договору;
      5. несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии проведения работ;
      6. прекращения действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства лицензии либо документа, полученного в соответствии с действующим законодательством РФ, предоставляющих право на ведение строительной деятельности или приостановки действия вышеуказанных документов на срок более 2 (двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ;
      7. если в ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, либо представленный в составе заявки на участие в закупке комплект документов не соответствует требованиям такой документации, что позволило ему заключить настоящий договор;
      8. установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;
      9. установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=1828CC4DC690786DFEB5D6B2E58D48E0C2A40A4C2DE54C9D3EC6E27D29FE13I) РФ об административных правонарушениях;
      10. наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
      11. иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и гражданским законодательством РФ.
   4. В случае принятия Заказчиком решения о расторжении настоящего Договора в соответствии с пунктом 8.3 настоящего Договора, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления.
2. **ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ**
   1. Приложение №1 - Техническое задание на \_\_ листах.
   2. Приложение №2 - Локально-сметный расчет на \_\_\_\_\_ листе (ах).
   3. Приложение №3 – Форма Акта выполненных работ (КС-2) на 1 листе.
   4. Приложение №4 – Форма Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) на 1 листе.

Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

1. **РЕКВИЗЫИТЫ СТОРОН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик**  **ООО «Электросети»**  ИНН 5256113940 КПП 525601001  Юридический адрес: 603101, г. Н.Новгород,  пр. Ильича, д. 32  Платежные реквизиты: Р/сч 40702810542040003933  в Волго-Вятском банке Сбербанка России  г. Н. Новгород  К/сч 30101810900000000603, БИК 042202603 |  | **Подрядчик** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

Приложение № 1 к договору №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_

*.*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту наружной тепловой сети, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, пр. Кирова, д. 1Д в соответствии с Техническим заданием**

**1. Наименование работ** – выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту наружной тепловой сети, расположенной по адресу: г. Н. Новгород, пр. Кирова, д. 1Д.

**2**. **Основание выполнения работ** – аварийное состояние теплотрассы.

**3. Цель выполняемых работ** – восстановление рабочего ресурса теплотрассы.

**4**. **Источник финансирования** – собственные средства ООО «Электросети».

**5. Вид работ** – капитальный ремонт.

**6. Характеристика объекта производства работ** – участок тепловой сети расположен по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Кирова, д.1Д.

**7. Сроки начала и окончания работ**: не более 30 календарных дней с момента заключения договора.

**8. Требования к выполнению работы:**

**8.1. Особые требования:** Заказчик обеспечивает открытие ордера на производство земляных работ, предоставление спецтехники и благоустройство территории по окончании работ. Подрядчик выполняет работы в соответствии с **дефектной ведомостью.**

8.2. План производства работ должен быть согласован в ООО «Электросети».

8.3. Любое отклонение при производстве работ согласовывается с Заказчиком. В случае обнаружения, каких либо несоответствий или неправильности принятых технических решений, Подрядчику необходимо своевременно проинформировать Заказчика для внесения изменений и корректировки сметной документации в ООО «Электросети» установленном порядке.

8.4. Подрядчик должен привлекать к выполнению работ только квалифицированных рабочих и специалистов, имеющих соответствующую квалификацию (разряд).

8.5. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика немедленного удаления с места выполнения работ специалиста, который, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих обязанностей, к выполнению работ, предусмотренных контрактом.

8.6. Лица, непосредственно выполняющие работы, обязаны быть проинструктированы Подрядчиком (иным полномочным лицом) по технике безопасности, по всем техническим вопросам, связанным с предметом договора, относительно правил поведения в общественных местах, органах власти, относительно режима работы Заказчика, времени выполнения работ, правил пропуска (допуска) к месту выполнения работ. Журнал инструктажа по технике безопасности должен находиться на объекте.

8.7. Работники Подрядчика должны быть обеспечены необходимым инструментом, оборудованием, средствами индивидуальной защиты и средствами обеспечения безопасности при выполнении работ, предусмотренных договором.

8.8. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.

**9. Требования к применяемым материалам:**

9.1.Материалы, используемые при производстве работ должны отвечать санитарным, противопожарным, экологическим и прочим требованиям, и иметь соответствующие сертификаты.

9.2. Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Подрядчика.

**10. Состав и содержание работ:**

10.1. Работы включают в себя следующие работы:

- проведение обследования объекта подлежащего капитальному ремонту;

- разработка рабочей документации на капитальный ремонт подводящей теплотрассы к зданию мастерской, встроенной в РП-5 и согласование рабочей документации с Заказчиком;

- получение всех необходимых разрешительных документов на право проведения ремонтных работ, требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с нормативно-технической документацией;

- испытание рабочего ресурса теплотрассы.

10.2. Работы должны производиться в соответствии объемами работ, указанными в ведомости объемов работ (Приложение №1).

10.3. Выполнение работ предусматривается в один этап.

**11. Сведения об условиях выполнения работ:**

Производство работ осуществляется на открытой дворовой территории многоквартирного жилого дома вблизи спортивной площадки.

**12. Требования к соблюдению нормативной и организационно - распорядительной документации:**

Подрядчик должен при определении порядка организации работ и их производстве руководствоваться:

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденными 24 июля 2013 года приказом № 328н Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации);

В ходе выполнения работ должны соблюдаться:

- [Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"](garantF1://12072032.0).

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 29.12.2017г.) "Об охране окружающей среды"

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ ''Об отходах производства и потребления'';

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 21-01-97 (с Изменениями N 1, 2 в редакции 2018г.) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»);

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Администрации Нижнего Новгорода от 20 июня 2007 года № 56 '' Об утверждении Правил благоустройства города Нижнего Новгорода'';

- СП 48.13330.2011 «Организация строительного производства».

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

- СП 124.13330.2012 – «Тепловые сети».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

**13. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

13.1 Подрядчик гарантирует, что выполняемые работы не будут иметь дефектов, связанных с материалами или качеством выполняемых работ, при приемке или в процессе эксплуатации гарантийного срока, а также несет все расходы по устранению дефектов, выявленных Заказчиком.

13.2. Срок гарантийной эксплуатации и нормального функционирования результата работ устанавливается на все виды работ не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

13.3. Гарантия на материалы в соответствии с гарантией поставщика строительных материалов.

**14. Требования к охране окружающей среды и обращению со строительными отходами при производстве работ:**

14.1. Собственником строительных отходов, образующихся при выполнении работ силами подрядной организации на объектах ООО «Электросети», является Заказчик.

14.2. Заказчик производит плату за негативное воздействие на окружающую среду установленным порядком в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

14.3. Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе по обращению со строительными отходами, на период производства работ на объекте ООО «Электросети» по договору возлагается на Подрядчика.

14.4. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты понесенные Заказчиком в результате не исполнения или не надлежащего исполнения Подрядчиком требований технического задания и договора на выполнение работ, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде.

14.5. Организация, выполняющая работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием, должна принять в собственность отходы производства и потребления после проведения данных работ, кроме лома черных и цветных металлов.

**15. Порядок контроля и приемки:**

15.1. Контроль производства работ производится лицами, осуществляющими надзор за выполнением работ.

15.2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от Технического задания, применения материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

15.3. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ; сохранности оборудования, сооружений и устройств.

15.4. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ.

В обязательном порядке вызов представителя технического надзора для освидетельствования скрытых работ.

15.5. Лом черных и цветных металлов сдается Заказчику по акту приема-передачи по адресу: г. Нижний Новгород, проспект Ильича, д. 32.

15.6. Приемка выполненных работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. При приемке проверяются качество, объемы и номенклатуры выполненных работ.

15.7. После приемки для оплаты работ Подрядчик предоставляет Заказчику в обязательном порядке комплект документов: счёт на оплату, счет – фактуру, акт формы КС-2 в том числе на непредвиденные расходы (в случае их наличия), справку формы КС-3.

15.8. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом следующий перечень документов:

* акты приемки выполненных работ (КС-2),
* справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),
* акт сдачи – приемки выполненных работ,
* акты освидетельствования скрытых работ,
* акт на гидравлическое испытание трубопровода,
* сертификаты или паспорта на используемый материал.

Приложение № 1

к Техническому заданию

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по капитальному ремонту наружной тепловой сети, расположенной по адресу:

г. Н. Новгород, пр. Кирова, д. 1Д.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | |
| Демонтаж | | | | |
| 1 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 1,3075 |  |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 0,7845 |  |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0,7845 |  |
| 4 | Вытаскивание из футляра стальных труб диаметром: 125 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,2 |  |
| 5 | Вытаскивание из футляра стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,1 |  |
| 6 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |  |
| 7 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 8 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,9 |  |
| 9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: труб металлических с применением автомобильных кранов | 1 т груза | 2,0198 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 2,0198 |  |
| Монтаж | | | | |
| 11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,16 |  |
| 12 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0,02478 |  |
| 13 | Отвод стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 57 мм, диаметром изоляции 140 мм, длиной 500 мм | шт. | 6 |  |
| 14 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 6 |  |
| 15 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм | шт. | 2 |  |
| 16 | Протаскивание в канал стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0,2 |  |
| 17 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм | 1 присоединение | 4 |  |
| **Раздел 2. Строительные работы** | | | | |
| 18 | Разборка: железобетонных фундаментов | 1 м3 | 1,2 |  |
| 19 | Очистка проходных и полупроходных каналов: от мокрого ила и грязи, расстояние до 4 м при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 15 |  |
| 20 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 21 |  |
| 21 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 21 |  |
| 22 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 1,5 |  |
| 23 | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 1,8 |  |
| 24 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,5 |  |
| Узлы ввода трубопровода в камеры и в здание | | | | |
| 25 | Установка закладных деталей весом: до 20 кг | 1 т | 0,158 |  |
| 26 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068801 |  |
| 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,068801 |  |
| 29 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: до 200 мм | 1 сальник | 10 |  |
| **Раздел 3. Земляные работы** | | | | |
| 30 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0,1836 |  |
| 31 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,168 |  |
| 32 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,09 |  |
| 33 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 8 |  |
| 34 | Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,18 |  |
| 35 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,18 |  |
| 36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,165 |  |
| 37 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0,1836 |  |
| 38 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,378 |  |
| 39 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,54 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  МП | **Заказчик**  **ООО «Электросети»**  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.В. Руденко  МП |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к договору №\_\_\_\_\_\_ от\_\_\_\_\_  **ФОРМА СОГЛАСОВАНА** | | | | |
|  |  | Руденко Н.В. | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  | | |
| м.п. |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | | |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  | | | | | | Форма по ОКУД |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | | |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  | | | | |  | по ОКПО |  |  | | |
|  | Объект |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | | |  |  | | |
|  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | | | номер |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | | по |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | | |  |
| **АКТ** | | | | | | | | | | | | |
| **ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за \_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_\_г.** | | | | | | | | | | | | |
|  | Смета № |  | | |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | | |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | тыс. руб. |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | | | |
| всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Итого | | | | | |  |  |  |  | |  | |
| **ВСЕГО по акту** | | | | | |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| Сдал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| Принял: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | |
| *(должность, подпись, расшифровка)* | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 4 к договору №

от « » 201\_\_г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** | | | |  |  | | | | |  | | | | | **ФОРМА СОГЛАСОВАНА**  **Подрядчик** | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Руденко Н.В. | | | |  |  | | | | |  | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **М.П.** | | | |  |  | | | | |  | | | | | **М.П.** |  | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | | | Унифицированная форма №КС-3 | | | | |
|  | | | |  |  | | | | | Утверждена постановлением Госкомитета России | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | | | от 11.11.99 № 100 | | | | |
| Инвестор | | | |  |  | | | | | | | | | Форма по ОКУД | | | | | Код |
|  | | | |  |  | | | | | | | | | по ОКПО | | | | |  |
|  | Заказчик | | | | | | | | | | | | | | | | по ОКПО | |  |
| Подрядчик | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  |
| Стройка | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | |  |
| Объект | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | Вид деятельности по ОКПД | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | Договор подряда | | | | | | | Номер | |  |
|  | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | Дата | |  |
|  | |  | | |  | | | | | Вид операции | | | | | | | | |  |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | | | Номер документа | | | Дата составления | | |  | | Отчетный период | | | | | | |  | |
| с | | | | по | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | |  | | | **Справка**  **о стоимости выполненных работ** | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат | | | | | | | Код | | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. | | | | | | | | | | |
| С начала проведения работ | | | С начала года по отчетный месяц включительно | | | | | В том числе за отчетный месяц | | |
| 2 | | | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | |
| **Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ** | | | | | | | **Х** | |  | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | **Итого** | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | **Сумма НДС** | | | |  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | **Всего с учетом НДС** | | | |  | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик | | | |  | | | | |  | | | |
| **М.П.** | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | |
| Заказчик | | | |  | | | | |  | | | |
| Генеральный директор | | | |  | | | | |  | | | |
| **М.П.** | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | |  |  | |  | |  |  | | |  |  | | | **ФОРМА СОГЛАСОВАНА** |