**Критерии оценки**

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I- XVI этапы). IV этап. Цех сборки блоков. Наружные сети связи. VI этап. Камеры очистки, окраски и сушки блоков. Наружные сети телефонной связи, оповещения, СКС, ГО и ЧС, радиофикации. VII этап. Гидротехнические сооружения (реконструкция). Южная набережная и Мелководная набережная и РТП-60. VIII этап. Гидротехнические сооружения (новое строительство). Достроечная набережная №1. Грузовая набережная. РТП-62, ТП-63. Сети связи. X этап. Трубообрабатывающий цех. Трубообрабатывающий цех. Наружные сети связи. XI этап. Цех насыщения и модульной сборки. Цех насыщения и модульной сборки. Внешние сети телефонной связи, оповещения ГО и ЧС, СКС, радиофикации. XII этап. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации. Внешние сети телефонной связи, оповещения ГО и ЧС, СКС, радиофикации. XVI этап. Глубоководный пирс. Сети электроснабжения, ТП-61. Пароводяная котельная № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Критерии оценки заявок | Содержание критериев оценки | Значимость критериев в % |
| 1. | **Цена договора[[1]](#footnote-1)**  *см. п.1. Перечня предоставляемых документов и способа оценки заявок для выбора победителя* |  | **55** |
| 2. | **Качество технического предложения**  *см. п.2. Перечня предоставляемых документов и способа оценки заявок для выбора победителя* | **100 баллов** | **10** |
| 2.1. | График выполнения работ | Не предоставлено/ предоставлено частично – **0 баллов**; Предоставлено – **50 баллов.** |  |
| 2.2. | Сметы (расчет стоимости строительства) | Не предоставлено/ предоставлено частично – **0 баллов**; Предоставлено – **50 баллов** |
| 3. | **Наличие действующих сертификатов на предприятии**  *см. п.3. Перечня предоставляемых документов и способа оценки заявок для выбора победителя* | **100 баллов** | **5** |
| 3.1. | Наличие Сертификата соответствия системы менеджмента качества Участника закупки ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) | Не предоставлено – **0 баллов**; Предоставлено – **40 баллов** |  |
| 3.2. | Наличие сертификата соответствия системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) | Не предоставлено – **0 баллов**; Предоставлено – **30 баллов** |
| 3.3. | Наличие сертифицированной системы экологического менеджмента свидетельство ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) | Не предоставлено – **0 баллов**; Предоставлено – **30 баллов** |  |
| 4. | **Квалификация Участника и опыт выполнения работ**  *см. п.4. Перечня предоставляемых документов и способа оценки заявок для выбора победителя* | **100 баллов** | **30** |
| 4.1. | **Опыт строительства** | **20 баллов** |  |
| 4.1.1 | Наличие действующих контрактов по строительству аналогичных[[2]](#footnote-2) объектов | Не предоставлено – **0 баллов**;  Предоставлено – **20 баллов** |
| 4.2. | **Наличие и достаточность свободных технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства** | **40 баллов** |
| 4.2.1 | Наличие в аренде, собственности, лизинге строительной техники (оборудования)  Общее количество 5 ед.:   * Краны на автомобильном ходу г/п 10 т – 1 ед.; * Лебедка электрическая тяговым усилием: до 49,05 кН (5 т) – 1 ед.; * Установка для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) – 1 ед.; * Компрессор передвижной, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин – 1 ед.; * Погрузчик, грузоподъемность 5 т – 1 ед. | Не предоставлено – **0 баллов;**  Предоставлено частично - расчет производится в соответствии с формулой п. 4.2.1. Перечня предоставляемых документов и способа оценки заявок для выбора победителя;  Предоставлено по всем позициям (собственность/лизинг) **40 баллов** |
| 4.3. | **Наличие и достаточность свободных людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства** | **40 баллов** |  |
| 4.3.1 | Руководители, ИТР (в совокупности 5 чел.) - должны иметь профильное высшее техническое образование по направлению строительство.  В том числе:  Мастер линейного участка – 1 чел.  Геодезист – 1 чел.  Инженер ПТО – 2 чел.  Инженер МТО – 1 чел. | Не предоставлено (0-4 чел.) – **0 баллов**;  Предоставлено (5 чел.) –  **20 баллов** |
| 4.3.2 | Сотрудники (рабочие) в штате организации строительных профессий:  Общее количество 16 чел., в т.ч.:   * Машинист автокрана – 1 чел. * Разнорабочий- 3 чел. * Сварщик – 1 чел. * Монтажник оборудования радио- и телефонной связи -2 чел. * Инженера телекоммуникаций -2 чел. * Электромонтажник – 4 чел. * Инженер КИПиА- 2 чел. * Геодезист – 1 чел. | Не предоставлено (0-15 чел.) – **0 баллов**;  Предоставлено (16 чел.) – **20 баллов** |
| Совокупная значимость всех критериев в процентах | | | **100%** |

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ**

**И СПОСОБ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ДЛЯ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ**

**1.** Порядок оценки и сопоставления заявок по критерию **«Цена договора» (55%)**.

При оценке заявок по критерию «Цена договора»использование подкритериев не допускается.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора»определяется по формуле:

, где:

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке на участие в конкурсе по указанному критерию;

- лучшее ценовое предложение. Лучшему ценовому предложению присуждается рейтинг равный 100.

 -предложение i-го участника процедуры закупки по цене заявки (по соответствующему лоту).

В случае поступления заявок от участников с разной системой налогообложения для сравнения будет использоваться цена договора без учета НДС.

При оценке заявок по критерию **«Цена договора»** лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой договора.

Высшее рейтинговое место присуждается наиболее выгодной для заказчика заявке и содержащей наименьшую предложенную цену договора.

При оценке заявок по критерию «Цена договора»оценивается итоговая цена Предложения о цене Договора, с учетом НДС (20%), но не более начальной (максимальной) цены Процедуры закупки.

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Цена договора», рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,55 (ноль целых, пятьдесят пять сотых).

**2.** Оценка заявок по критерию **«Качество технического предложения» (10%).**

Максимальное количество баллов по критерию равно 100 баллов. Оценка осуществляется в следующем порядке с предоставлением подтверждающих документов:

**2.1.** Оценка заявок по подкритерию **«График выполнения работ»** включает в себя сроки выполнения основных видов работ (с разбивкой не крупнее разделов технического задания). В графике должна содержаться информация:

– график мобилизации:

Оценка заявок по подкритерию «График мобилизации» должен включать в себя схемы и сроки мобилизации техники, оборудования, рабочей силы и субподрядных организаций. Участник закупки предоставляет График мобилизации в соответствии с формой, приведенной в Приложении № 2 к Критериям оценки.

При этом, если подрядчиком ведется строительство на других объектах Заказчика в Графике мобилизации должны использоваться материальные и людские ресурсы не задействованные на других объектах Заказчика.

– период строительства,

– период поставки и монтажа оборудования

– период пусконаладочных работ,

– критический путь строительства.

Общий срок по графику выполнения работ должен соответствовать информации, предоставляемой по критерию «Срок выполнения работ».

Участник закупки предоставляет График выполнения работ с привязкой к календарным датам.

К графику должны быть приложены пояснения с описанием критического пути, потребности ресурсов и механизмов по каждой позиции графика, а также иные сведения по графику, которые Участник закупки считает необходимым предоставить по форме Приложения № 3 к Критериям оценки.

**2.2.** Оценка заявок по подкритерию **«Сметы (расчет стоимости строительства)»**. Участник закупки заполняет сведения по форме расчета стоимости работ и услуг по Приложению № 1 к Критериям оценки.

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Качество технического предложения», рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,10 (ноль целых, десять сотых).

**3.** Оценка заявок по критерию **«Наличие действующих сертификатов на предприятии» (5%).** Максимальное количество баллов равно 100.

**3.1.** Наличие Сертификата соответствия системы менеджмента качества Участника закупки ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

**3.2.** Наличие сертификата соответствия системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007)

**3.3.** Наличие сертифицированной системы экологического менеджмента свидетельство ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015).

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Наличие действующих разрешительных документов», рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,05 (ноль целых, пять сотых).

**4.** При оценке заявок по критерию «**Квалификация участника и опыт выполнения работ» (30%)**. Максимальное количество баллов равно 100.

**4.1.** Оценка заявок по подкритерию **«Опыт строительства»**

Оценивается опыт участника по успешному исполнению работ и наличию действующих контрактов на строительство аналогичных объектов. К рассмотрению принимаются действующие на момент закупки контракты (договоры) на выполнение работ по строительству аналогичных объектов.

**4.2.** Оценка заявок по подкритерию «Наличие и достаточность свободных технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства» осуществляется на основании предоставленной Участником закупки Формы 4 «Сведения о материально-технических ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов» (Работы).

**4.2.1.** При оценке участника по критерию «Достаточность свободных технических ресурсов» расчет баллов производится следующим образом:

где,

A – итоговый вес в баллах;

K – количество техники (оборудования) в собственности \*;

L – количество техники (оборудования) в лизинге \*;

T – количество техники (оборудования) в аренде \*;

d – понижающий коэффициент равный 0,2;

S – общее количество материально технических ресурсов по критерию;

P – количество баллов по критерию.

*\*К рассмотрению принимается техника (оборудование) в количестве, не более указанной по каждой позиции критерия.*

Строительная техника - учитывается техника и оборудование, расположенные в Приморском крае, и/либо включенные в график мобилизации (п.2.1. Критериев оценки).

В подтверждение сведений, отраженных в Форме 4 «Сведения о материально-технических ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов» (Работы), Участник закупки должен предоставить копии документов на специализированную технику:

– находящуюся в собственности - необходимо приложить копии технических паспортов на основную и вспомогательную технику;

– находящуюся в лизинге - копии «договоров аренды (лизинга)», копии технических паспортов на технику; справка, выданная лизинговой компанией о наличии/отсутствии просроченной задолженности, по каждому договору лизинга, давностью не более 20 дней;

– находящуюся в аренде - копии договоров аренды, копии технических паспортов на технику.

В случае нахождения техники за пределами Приморского края, она должна быть учтена в Схеме мобилизации на объект.

В случае предоставления не полного пакета документов к Форме, не предоставления Формы, несоответствия сведений, указанных в Форме, предоставляемым документам, комиссией начисление баллов по данному подкритерию не производится. Представленные копии документов должны быть заверены и представлены в читаемом виде.

*Предоставляемые ресурсы не должны быть задействованы на объектах Заказчика в случае ранее выигранных закупочных процедур.*

**4.3.** Оценка заявок по подкритерию «Наличие и достаточность свободных людских ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период строительства объекта по предмету закупки на других объектах строительства» осуществляется на основании предоставленной Участником закупки по Форме № 5 «Сведения о кадровых ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов» (Работы).

В подтверждении Сведений, представленных в Форме № 5 «Сведения о кадровых ресурсах», приведенной в Блоке 4 «Образцы форм документов» (Работы), Участником закупки предоставляются:

- заполненная форма; копии дипломов об образовании, копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений со специалистом: копии трудовых книжек специалистов, трудовых договоров, приказов о приеме на работу. Представленные копии должны быть заверены и представлены в читаемом виде.

- сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год (форма по КНД 1110018) с доказательством принятия таких сведений налоговым органом.

- список, с указанием/отметкой планируемого персонала, взятого на субподряд.

В случае предоставления не полного пакета документов в отношении конкретного специалиста, не предоставления Формы, несоответствия сведений, указанных в Форме, предоставляемым документам, комиссия не засчитывает наличие такого специалиста и начисление баллов по данному подкритерию не производится.

*Предоставляемые ресурсы не должны быть задействованы на объектах Заказчика в случае ранее выигранных закупочных процедур.*

Для расчета итогового рейтинга по критерию «Квалификация участника», рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию, умножается на значимость критерия 0,30 (ноль целых, тридцать сотых).

**Итоговый рейтинг.**

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в закупочной документации.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

*Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.*

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель директора по строительству 1 очереди | Ю.В. Иванов |
| Начальник отдела ИТО | А.А. Цыбров |
| Инициатор (начальник отдела  закупочных процедур ПИР, СМР) | Ж.С. Барткус |
| Исполнитель (специалист 1 кат. (по закупкам) | Ж.К. Мягкова |

Приложение № 1

к Критериям оценки

|  |
| --- |
| **Расчет стоимости строительства**  на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство судостроительной верфи «Звезда». I этап строительства. Расширение действующих мощностей ОАО «ДВЗ «Звезда» в обеспечение строительства морских транспортных и специальных судов. (Создание судостроительного комплекса «Звезда»). I очередь строительства. Блок корпусных производств и окрасочные камеры» (корректировка: разделение на I- XVI этапы). IV этап. Цех сборки блоков. Наружные сети связи. VI этап. Камеры очистки, окраски и сушки блоков. Наружные сети телефонной связи, оповещения, СКС, ГО и ЧС, радиофикации. VII этап. Гидротехнические сооружения (реконструкция). Южная набережная и Мелководная набережная и РТП-60. VIII этап. Гидротехнические сооружения (новое строительство). Достроечная набережная №1. Грузовая набережная. РТП-62, ТП-63. Сети связи. X этап. Трубообрабатывающий цех. Трубообрабатывающий цех. Наружные сети связи. XI этап. Цех насыщения и модульной сборки. Цех насыщения и модульной сборки. Внешние сети телефонной связи, оповещения ГО и ЧС, СКС, радиофикации. XII этап. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации. Механомонтажный цех. Склад оборудования и комплектации. Внешние сети телефонной связи, оповещения ГО и ЧС, СКС, радиофикации. XVI этап. Глубоководный пирс. Сети электроснабжения, ТП-61. Пароводяная котельная № 2  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(наименование организации)* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к критериям оценки

#### ФОРМА «ГРАФИК МОБИЛИЗАЦИИ»

**Объект: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Строительно-монтажные работы** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **начало** | **окончание** |
|
|  | ***Мобилизация техники*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мобилизация строительных материалов*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мобилизация собственных кадровых ресурсов*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мобилизация субподрядчиков*** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)

**конец формы**

1. Участник закупки заполняет поля формы в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.
2. Форма должна быть подписана и скреплена оттиском печати (при наличии).

Приложение № 3

к критериям оценки

ФОРМА«ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ»

На бланке организации

Дата, исх. номер Приложение № \_\_ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на выполнение вышеуказанных работ услуг, техническое задание, \_\_\_\_\_\_\_\_\_¬¬¬¬¬-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно\_\_ поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки, положениями Заявки (Оферты) и на условиях:

1.1.1.1 Техническое предложение:

1.1.1.2 Пояснительная записка. (Обоснование сроков строительства. Определение возможных рисков по срокам выполнения работ и мер по их устранению с приложением графика выполнения работ. Обоснование применения стоимостных характеристик и коэффициентов в расчетах на СМР)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество подписавшего)

конец формы

1) Участник закупки заполняет поля формы в соответствии с инструкциями, приведенными по тексту формы.

2) Форма должна быть подписана и скреплена оттиском печати (при наличии)

1. Если Участник работает по упрощенной системе налогообложения (без НДС) то, итоговая цена Предложения не должна превышать начальную (максимальную) цену Процедуры закупки без НДС. [↑](#footnote-ref-1)
2. Аналогичный объект – строительство наружных сетей связи (в т.ч. оптоволоконных линий связи). [↑](#footnote-ref-2)