**ДОГОВОР ПОСТАВКИ** **№\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Большой Камень «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Акционерное общество «Дальневосточный завод «Звезда» (АО «ДВЗ «Звезда»), являющееся резидентом территории опережающего социально-экономического развития (свидетельство №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), зарегистрированное в г.Большой Камень, Россия и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации в лице Исполнительного директора Горяйнова Владимира Владимировича, действующего на основании Доверенности № 77/749-н/77-2019-4-541 от 15.02.2019 г. (далее «Покупатель») с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее «Поставщик») с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:**

*Контрольный выход* – контрольный выход Буксира в море проводится экипажем Покупателя в присутствии представителя Поставщика у причальной стенки Покупателя при приёмке Буксира с целью проверки соответствия работы всех его механизмов и оборудования требованиям настоящего Договора.

*Спецификация судна* – документ, который содержит и определяет состав, показатели и характеристики Буксира, его оборудования, механизмов, устройств и систем, применяемые материалы, конструкции и технологии, правила и нормы Органов государственного регулирования и других нормативных документов. Спецификация судна разрабатывается Поставщиком на основании Технического задания, предоставляется Покупателю вместе с Чертежом общего расположения судна и Перечнем основного оборудования на согласование в течение десяти (10) дней с момента заключения Договора и является его неотъемлемой частью.

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить буксир-кантовщик ледового класса в количестве 2 шт. (далее – «Товар» или «Буксир») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и согласованными с Покупателем Спецификацией судна (Приложение № 10 к настоящему Договору), Чертежом общего расположения судна (Приложение № 11 к настоящему Договору), Перечнем основного оборудования (Приложение № 12 к настоящему Договору) с указанием производителей оборудования в рамках технического перевооружения – приобретение плавсредств, для проведения всего комплекса работ в Японском море, в прибрежном районе бухты Большой Камень, Приморский край, по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение глубоководной набережной № 1 АО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, Приморский край» в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2, а Покупатель, при условии выполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить Товар.

1.2. Поставка Товара включает в себя:

- Поставку Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), Спецификацией судна (Приложение № 10 к настоящему Договору), Чертежом общего расположения судна (Приложение № 11 к настоящему Договору), Перечнем основного оборудования (Приложение № 12 к настоящему Договору);

- Доставку к месту эксплуатации и постоянного базирования Покупателя, проведение Контрольного выхода и инструктажа экипажа Покупателя по работе с оборудованием Буксира в соответствии с условиями настоящего Договора;

- Комплект документации на Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

При этом стороны согласовали, что Буксир будет зарегистрирован Покупателем в Государственном Судовом Реестре, а в случае если Поставщик не является резидентом РФ в Российском Международном Реестре Судов. Поставщик должен предоставить Покупателю комплект документации на Буксир, предусмотренный настоящим Договором, а так же обязуется оказать Покупателю по требованию необходимое содействие, предоставить документы и информацию для регистрации права Покупателя.

1.3. Транспортировка Буксира с обязательным условием о страховании рисков утраты и (или) повреждения или полной гибели Буксира, на время транспортировки до причальной стенки Покупателя в бухте Большой Камень, осуществляется Поставщиком. Расходы по страхованию и транспортировке несет Поставщик.

1.4. Буксир должен быть сертифицирован и иметь все необходимые разрешения для его эксплуатации на территории Российской Федерации. Качество и комплектность Буксира, поставляемого по настоящему Договору должны соответствовать требованиям настоящего Договора, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), Спецификации судна (Приложение № 10 к настоящему Договору), Чертежу общего расположения судна (Приложение № 11 к настоящему Договору), Перечню основного оборудования (Приложение № 12 к настоящему Договору).

1.5. Поставляемый Буксир, всё поставляемое оборудование, материалы, комплектующие, запасные части должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации, выпуском не ранее 2019г., не восстановленными, не являющимся выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц, с расчетным сроком эксплуатации не менее 25 лет.

1.6. Настоящий договор признается не заключенным при отсутствии корпоративного одобрения сделки по предмету настоящего Договора в срок до 90 (девяносто) рабочих дней.

**2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ**

2.1. Интересы Покупателя по управлению Договором представляет Заместитель директора по капитальному строительству - Директор дирекции по модернизации и переносу мощностей или иные надлежащим образом уполномоченные представители Покупателя, осуществляющие контроль за ходом исполнения Договора.

2.2. Объем полномочий представителя Покупателя подтверждается соответствующей доверенностью, выданной Покупателем. Заверенные копии приказа и доверенности на своего представителя Покупатель предоставляет Поставщику. Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика о назначении или замене своих представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.3. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о назначении или замене своих представителей в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.4. Уполномоченный представитель Поставщика с момента заключения Договора принимает непосредственное участие в приемке Товара, подписывает от имени Поставщика Акт приема-передачи Товара и иные документы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

**3. ЦЕНА ДОГОВОРА**

3.1. Цена Договора определяется общей стоимостью Товара, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, утверждается Соглашением о твердой Договорной цене (Приложение № 3 к настоящему Договору) и составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, все затраты на транспортировку, страхование, поставку, в том числе на заработную плату специалистов и рабочих, стоимость транспортных, командировочных расходов, а также расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, затраты на использование программного обеспечения и иные расходы и обязательные платежи Поставщика, связанные с Поставкой по настоящему Договору.

3.3. Цена Договора согласована Сторонами, и включает в себя следующие позиции:

- Цена поставляемого Товара с НДС 20%;

- Расходы по доставке Товара к Месту приемки согласно п. 6.1.3. Договора;

- Документация согласно п. 6.2, п. 6.3 настоящего Договора;

- Стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных комплектующих изделий и оборудования, используемых для комплектации Буксира, включая стоимость их сертификации;

- Запасные части, инструмент и принадлежности (далее - «ЗИП») согласно требованиям PC и рекомендациям производителей;

- Стоимость затрат на страховку до подписания Акта приёма-передачи (Приложение №7 к настоящему Договору);

- Стоимость затрат на расходные материалы, технические жидкости, инструменты, топливо и т.д., в достаточном объеме для проведения Контрольного выхода при участии представителя Поставщика;

- Стоимость затрат на проведение швартовых и ходовых испытаний с привлечением специалистов Поставщика;

- Расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные и заработная плата специалистов Поставщика для проведения швартовых испытаний, ходовых испытаний и Контрольного выхода;

- Все возможные работы по сборке/монтажу и (или) модификации Товара в рамках настоящего договора;

- Гарантийные обязательства Поставщика в соответствии со статьей 9. настоящего Договора;

- Стоимость оформления банковской гарантии Поставщиком в банке;

- Другие затраты, непосредственно связанные прямо или косвенно с поставкой Товара.

3.4.При выполнении обязательств по настоящему Договору, Поставщик несет расходы на трансферы, проживание, питание, командировочные расходы и заработную плату специалистов Поставщика в месте поставки Товара.

3.5. Уплату таможенных платежей, связанных с импортом Оборудования, необходимого Поставщику для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, на таможенную территорию Таможенного союза, обеспечивает Поставщик. Поставщик при доставке Оборудования, являющегося Товаром ЕАЭС, должен учитывать, что Покупатель является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), и использует льготы, предоставляемые законодательством РФ. Покупатель в течение 30 календарных дней с момента поступления Товара в Место Приемки Товара согласно п. 6.1.3. обязуется поместить Оборудование, являющееся товаром ЕАЭС, под процедуру свободной таможенной зоны с обязательным предоставлением Поставщику копий следующих документов:

* Свидетельство о регистрации лица в качестве резидента ТОСЭР;
* Декларация на товары с отметкой таможенного органа о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой свободной таможенной зоны.

Уплату таможенных платежей (расходы по таможенной очистке), связанных с временным ввозом необходимого Оборудования, на таможенную территорию Таможенного союза, обеспечивает Поставщик.

3.6. Риск удорожания стоимости Товара в течение всего срока действия настоящего Договора несет Поставщик.

3.7. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Поставщик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для исполнения настоящего Договора.

1. **УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**

4.1. Стороны применяют следующий порядок оплаты по настоящему Договору:

**4.1.1. Первый платеж:**

Первый платеж производится Покупателем не ранее чем через 45 (сорок пять) дней с даты подписания настоящего Договора.

Авансовый платеж в размере 50 % (пятьдесят процентов) от цены Товара согласно пункту 3.3.1. настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) рублей, в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, производится Покупателем банковским переводом в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в статье 12. настоящего Договора, при наличии счета Поставщика, согласованного с Покупателем по содержанию.

Несвоевременное представление Поставщиком Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями статьи 12. настоящего Договора и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Покупателем Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Поставщика.

При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 45 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, выплата Покупателем Авансового платежа не производится и все обязательства Поставщика и Покупателя по Договору осуществляются Поставщиком и Покупателем без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Поставщика по Договору в связи с указанным условием лежит на Поставщике.

**4.1.2. Второй платеж:**

В случае оплаты первого Авансового платежа, второй платеж 20% (двадцать процентов) от цены Товара согласно пункту 3.3.1. настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20%\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Технического Приемного Акта в соответствии с пунктом 7.1.3. настоящего Договора и приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в статье 12. настоящего Договора, при наличии счета Поставщика, согласованного с Покупателем по содержанию.

В случае невыплаты Покупателем первого Авансового платежа, предусмотренном пунктом 4.1.1. настоящего Договора, платеж в размере 70% (семьдесят процентов) от цены Товара согласно пункту 3.3.1. настоящего Договора, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС 20% \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Технического Приемного Акта и приемки Покупателем оригинала Банковской гарантии возврата аванса, оформленной в соответствии с требованиями, указанными в статье 12. настоящего Договора, при наличии согласованного с Покупателем счета Поставщика, согласованного с Покупателем по содержанию.

Несвоевременное представление Поставщиком Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с условиями статьи 12. настоящего Договора, плана использования Авансового платежа и счета на оплату Авансового платежа влечет увеличение срока оплаты Покупателем Авансового платежа соразмерно периоду просрочки Поставщика.

При этом Стороны согласовали условие, что, если Поставщик не предоставил документы для выплаты Авансового платежа, указанные в настоящем пункте Договора, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Технического Приемного Акта, выплата Покупателем Авансового платежа не производится и все обязательства Поставщика и Покупателя по Договору осуществляются Поставщиком и Покупателем без использования Авансового платежа. При этом Стороны определили, что ответственность за возможную задержку в поставке Товара, выполнении иных обязательств Поставщика по Договору в связи с указанным условием лежит на Поставщике.

**4.1.3. Третий платеж (окончательный расчет):**

Окончательный расчет с учетом положений пунктов 4.1.1. и 4.1.2. настоящего договора, производится Покупателем прямым банковским переводом в течение 60 (шестьдесят) календарных дней, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней после подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара (Приложение № 7 к настоящему Договору), на основании ранее подписанной обеими Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), при наличии выставленных Поставщиком счета на оплату, согласованного по содержанию с Покупателем, и счета-фактуры.

**4.2. Порядок расчетов:**

4.2.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в рамках реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», подпрограмма 2 и исключительно с использованием отдельного банковского счета, открытого в Банке «ВБРР» (АО).

4.2.2. Для осуществления расчетов по настоящему Договору Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента заключения Договора обязан открыть отдельный банковский счет в Банке «ВБРР» (АО), и заключить с Банком «ВБРР» (АО), дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее порядок осуществления расходных операций по расчетным счетам Поставщика, соответствующий требованиям, предъявляемым к отдельным счетам.

4.2.3. Поставщик открывает отдельный банковский счет в соответствии с настоящим Договором и письменно информирует Покупателя о реквизитах счета в течение 5 (пяти) дней с момента его открытия, но в любом случае до предоставления Поставщику проекта Банковской гарантии возврата аванса в соответствии с настоящим Договором, а в случае отсутствия таковой – до осуществления оплаты по Договору.

4.3. Общие требования к расчетам по Авансовому платежу:

4.3.1. Порядок, сроки и требования к Банковской гарантии возврата аванса, обеспечивающей возврат Авансового платежа, выплата которого предусмотрена пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Договора, определены статьей 12. настоящего Договора. Форма Банковской гарантии возврата аванса определена Приложением № 6 к настоящему Договору.

4.3.2. Не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения Авансового платежа, Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю «авансовый» счет-фактуру на сумму соответствующего Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ.

Счет-фактура, подписанный руководителем и главным бухгалтером, должен содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов. Счет-фактура, подписанный лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должна содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счета-фактуры не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В течение 10 (десять) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Поставщик обязуется направить Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему договору, первичные учетные документы и счет-фактуры (для руководителя – документ о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказ по организации, доверенности от организации), а так же предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счет-фактура передается нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи документов уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения. Вместе с оригиналами документов направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать документы (за исключением случаев, когда соответствующие документы были предоставлены ранее).

Предварительно отсканированные счета-фактуры могут быть переданы Покупателю по факсу или электронной почте zvezda@mail.fes-zvezda.ru, с последующим предоставлением оригиналов на бумажном носителе.

В случае несоответствия счета-фактуры требованиям, установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором, Покупатель, получив соответствующие документы, в течение 20 дней с даты получения обязан проинформировать Поставщика об этом с указанием конкретных допущенных нарушений, а Поставщик обязан незамедлительно принять меры по их устранению.

В случае непредоставления Поставщиком Покупателю оригиналов надлежаще оформленных первичных документов и/или счетов-фактур (включая счета-фактуры на предоплаты) в установленные настоящим договором сроки, Покупатель вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала соответствующего документа.

В случае, если налоговым органом будет отказано Покупателю в вычете сумм НДС, указанных НДС в счетах-фактурах, выставленных Поставщиком, в связи с нарушением Поставщиком требований законодательства РФ о счетах-фактурах, Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки в виде соответствующих сумм НДС, в вычете которых Покупателю было отказано. Право Покупателя на возмещение указанных сумм возникает с момента вынесения соответствующего отрицательного решения налогового органа. При этом Покупатель обязуется принимать все возможные и разумные меры по оспариванию соответствующего решения налогового органа, в т.ч. в вышестоящем налоговом органе и суде, а Поставщик обязуется оказывать Покупателю возможное и разумное содействие. В случае, если в результате оспаривания решение налогового органа будет отменено, Покупателем должен быть произведен пересчет суммы убытков в меньшую сторону.

4.3.3. Зачет выплаченных Покупателем Авансовых платежей в соответствии с условиями настоящего Договора производится при приемке Покупателем Товара, поставленного Поставщиком по Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или универсальному передаточному документу (УПД). Зачет Авансовых платежей производится по Договору в случае выплаты соответствующих Авансовых платежей в соответствии с пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Договора.

4.3.4. Покупатель обязан использовать Авансовый платеж путем целевого расходования суммы Авансового платежа на исполнение обязательств Поставщика по настоящему Договору.

4.3.5. Поставщик ежемесячно, на 10 (десятое) число текущего месяца, после получения авансового платежа обязан представлять все необходимые документы, подтверждающие использование Авансового платежа в соответствии с его целевым назначением, в том числе:

- отчет об использовании Авансового платежа, перечисленного по Договору (согласно Приложению № 5) с приложением выписки с отдельного банковского счета;

- копии договоров, заключенных Поставщиком во исполнение обязательств по настоящему Договору, счета на оплату, платежные поручения, заверенные должностным лицом Банка «ВБРР» (АО), заверенные печатью и подписью уполномоченного сотрудника Поставщика иные документы, запрошенные Покупателем.

Также, по запросу Покупателя, в течение 5 (пяти) календарных дней, Поставщик представляет указанный пакет документов, подтверждающий использование Авансового платежа в соответствии с его целевым назначением.

4.3.6. Покупатель вправе заявить требование Поставщику о возврате Авансового платежа, а также отказать в дальнейшем авансировании Поставщику при наличии одного или нескольких из следующих оснований:

- в случае выявления Покупателем нецелевого использования Авансового платежа;

- в случае не предоставления Покупателю «авансового» счета-фактуры в соответствии с пунктом 4.3.2. настоящего Договора;

- в случае не предоставления документов по запросу Покупателя в соответствии с пунктом 4.3.5. Договора.

- в случае нарушения сроков поставки Товара предусмотренных настоящим Договором;

4.3.7. Поставщик обязан возвратить Покупателю Авансовый платеж в случаях и порядке, установленных Законодательством РФ и настоящим Договором.

**4.4. Оплата по настоящему договору производится в российских рублях.**

**4.5. В случае если Поставщик не является резидентом РФ:**

4.5.1. НДС в цене Товара не выделяется;

4.5.2. Условия, предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Договора не применяются;

4.5.3. Отчетными документами являются следующие документы:

- Инвойс (3 экз.);

- Экспортная декларация – в копии (1 экз.);

-Транспортный документ (3 экз.);

- Страховой полис (3 экз.).

4.6. В случае принятия Покупателем решения о регистрации Буксира, поставленного резидентом РФ в Российском международном реестре судов, Поставщик обязуется возместить Покупателю сумму убытков понесенных Покупателем в связи с неисполнением Поставщиком п. 6.3.3 настоящего Договора повлекшим за собой обязанность Покупателя уплачивать НДС, как налогового агента на основании п.6 ст. 161 Налогового Кодекса РФ.

1. **СРОКИ ПОСТАВКИ**

5.1. Поставщик обязуется поставить готовый Буксир на плаву, соответствующий требованиям настоящего Договора, прошедший все необходимые испытания в полном соответствии со всеми требованиями настоящего Договора и договорной документации, не позднее чем через 18 (восемнадцать) месяцев с даты заключения настоящего Договора (Дата поставки), предварительно, уведомив Покупателя о готовности Буксира к отправке, получив от Покупателя уведомление о готовности принять Буксир.

Поставщик имеет право осуществить поставку Товара ранее указанного срока по письменному согласованию с Покупателем.

5.2. Поставщик имеет право на продление срока поставки по представлению уведомления Покупателю, если причиной задержки являются одно из обстоятельств, указанных в статье 8. настоящего Договора. Уведомление о продлении срока поставки должно быть отправлено Поставщиком Покупателю в течение 3 (трех) дней, с момента возникновения обстоятельств, указанных в статье 8. настоящего Договора. В случае несоблюдения процедуры уведомления о продлении срока, Покупатель вправе не продлевать срок поставки. Срок должен продлеваться соразмерно указанным обстоятельствам.

5.3. Доставка Товара осуществляется непосредственно к Месту приемки Товара.

1. **ПОРЯДОК ПОСТАВКИ**

**6.1. Условия поставки:**

6.1.1. Поставщик обеспечивает доставку Товара на свой риск и за свой счет, собственными силами или силами Перевозчика к Месту поставки - место эксплуатации и постоянного базирования Покупателя.

6.1.2. Условия поставки: DDP 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1 , ОКПО 07522150 (Инкотермс ® 2010).

При этом стороны договорились, что выгрузка Товара в Месте поставки осуществляется силами и за счет Поставщика.

6.1.3. Место приемки Товара: причальная стенка Покупателя.

6.1.4. Все эксплуатационные надписи и таблички, содержащиеся на Товаре, поставляемом Поставщиком, должны быть на русском языке.

6.1.5. Товар и его составные части должны иметь маркировку с указанием:

- наименования и обозначения;

- заводского номера;

- основных параметров с указанием единиц измерения.

6.1.6 Товар должен иметь антикоррозионные и консервационные покрытия.

6.1.7. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за всякого рода порчу Товара вследствие некачественной или ненадежной консервации/упаковки вплоть до момента их поставки и передачи Покупателю, в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.1.8. В течение сорока восьми (48) часов после отгрузки Поставщик обязан уведомить Покупателя об отправке Товара в письменном виде с подписью и печатью руководителя предприятия по факсу или электронной почте. В данном уведомлении должны быть прописаны следующие данные: дата отгрузки, номер Договора, номер товарно-транспортной накладной (номер коносамента), квитанция транспортной компании (либо иной отгрузочный документ с приложением копий), приблизительная дата прибытия в пункт назначения, контактные данные и адрес перевозчика.

6.1.8.1. **В случае если Поставщик не является резидентом РФ:**

Не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до ожидаемой отгрузки Поставщик обязан передать Покупателю по электронной почте предварительный проформу-инвойс или несколько отдельных предварительных проформа-инвойсов, а так же копии транспортных документов. Покупатель должен проверить проформа-инвойсы и подтвердить правильность его составления в течение 5 (пяти) рабочих дней. При получении замечаний Покупателя Поставщик должен выпустить новый предварительный проформу-инвойс.

6.1.9. Поставщик обеспечивает соблюдение следующих условий при поставке Товара Покупателю: сохранность, наличие и целостность (при наличии требований) пломб, маркировок и бирок; наличие и правильность заполнения товарно - отгрузочной и технической сопроводительной документации; комплектность; внешний вид (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).

6.2. **Сопроводительная документация:**

6.2.1. Поставщик представляет Покупателю следующие документы, которые являются неотъемлемой частью поставки Товара:

- товарную накладную (форма ТОРГ-12), оформленную, заверенную печатью и подписанную со стороны Поставщика, согласно дате составления транспортной накладной или универсальный передаточный документ (УПД);

- счет-фактуру на Товар;

- документы, указанные в п. 6.2.2. настоящего Договора.

6.2.1.1. **В случае если Поставщик не является резидентом РФ:**

- Инвойс (3 экз.);

- Экспортная декларация – в копии (1 экз.);

-Транспортный документ (3 экз.);

- Страховой полис (3 экз.);

- документы, указанные в п. 6.2.2. настоящего Договора.

6.2.2. Поставщик обязан предоставить Покупателю следующий комплект документов которые прилагаются к Акту приема-передачи Товара (Приложение №7 к настоящему договору) и являются неотъемлемой частью поставки Товара, на русском языке (в том числе при наличии иностранного оборудования и комплектующих) в печатном виде в трех экземплярах для каждой единицы оборудования и один комплект в электронном виде в формате \*pdf.:

- Акты испытаний Буксира, произведенные в соответствии с программами испытаний, разработанными Поставщиком и согласованными с Классификационным обществом (РС) и Покупателем в соответствии с настоящим Договором;

- Акты инвентаризации оборудования Буксира, включая запчасти, указанные в Спецификации судна;

- Акты запасов расходных материалов, например, все жидкое топливо, остающееся в резервуарах, если их стоимость выставляется к оплате Покупателю в соответствии со Спецификацией судна;

- Чертежи, планы и руководства по эксплуатации, относящиеся к Буксиру, его установкам согласно Спецификации судна, которые представляются Покупателю и входят в цену настоящего Договора;

- Иные документы в соответствии с требованием настоящего Договора и Технического задания.

6.2.3. Поставщик предоставляет свидетельства и сертификаты, необходимые для предоставления при поставке Буксира в соответствии с настоящим Договором, Спецификацией судна, и обычной практикой судостроения, включая:

- Заключение о результатах идентификации и осмотра судна выданное РМРС;

- Классификационное свидетельство;

- Сертификат безопасности постройки;

- Сертификат безопасности оборудования;

- Сертификат безопасности радиовещания;

- Международный сертификат по грузовой ватерлинии;

- Международный сертификат по грузовместимости;

- Свидетельство Судостроителя, должным образом заверенное;

- Сертификат об освобождении Судна от санитарного контроля;

- Мерительное свидетельство;

- Свидетельство о надводном борте;

- Свидетельства и сертификаты PC на все материалы, комплектующие, механизмы и оборудование, в соответствии с правилами PC;

- Сертификаты качества завода изготовителя на все оборудование и комплектующие;

- Сертификаты соответствия требованиям технического регламента (ТР-620-2016).

Все сертификаты и свидетельства не должны содержать оговорок, рекомендаций, ограничений и исключений, за исключением тех случаев, когда такие рекомендации, оговорки согласованы Покупателем. В таком случае Поставщик несет ответственность за устранение таких рекомендаций, оговорок, ограничений и исключений за счет Поставщика и в кратчайший срок после Даты поставки. Согласование Покупателем должно быть совершено в письменной форме.

Если Классификационные сертификаты и/или прочие свидетельства отсутствуют в момент поставки Товара, Покупатель вправе принять временные сертификаты, при условии, что это не повлияет на процесс эксплуатации и регистрации Буксира под флаг РФ, а также при условии, что Поставщик не более чем через шесть месяцев обеспечит весь комплект необходимой документации, оформленный надлежащим образом.

**6.3. Прочая предоставляемая документация:**

6.3.1. Документы, передающие право на владение Товаром без каких либо прав удержания, претензий, закладных и иных обременений любого рода, должным образом заверенные (подтверждающие личность и полномочия подписавших лиц).

6.3.2. Декларация о гарантийных обязательствах Поставщика, подтверждающая, что Товар переходит к Покупателю свободным от прав удержания за долги, исков, закладных и иных обременений имущественно-правового титула, и в частности, что Товар абсолютно свободен от косвенных издержек, связанных с налогами, пошлинами или сборами, начисляемыми префектурой или портом поставки, а также от всех обязательств Поставщика перед его субпоставщиками и работниками и от всех обязательств, основанных на эксплуатации Буксира во время ходовых или иных испытаний, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

6.3.3. Техническая документация, инструкции по монтажу и эксплуатации для всех механизмов и оборудования, которые поставляются вместе с Буксиром, в трех экземплярах на русском языке, так же одна копия документации в электронном виде.

Инструкции по монтажу должны включать следующую применимую информацию:

- Тип оборудования;

- Комплектность и объем поставки;

- Основные технические данные;

- Габаритные чертежи в pdf формате;

- Установочные чертежи с указанием опорных поверхностей в pdf формате;

- Центр массы и координаты центра тяжести;

- Электрические схемы;

- Схемы рабочих сред (гидравлики, сжатого воздуха, охлаждения, смазки, топлива и т.п);

- Смазочные материалы и рабочие среды, с указанием заполняемых объёмов и масс;

- Перечень запасных частей, инструментов и принадлежностей (далее ЗИП), комплектующих изделий, спец. инструмента и приспособлений, входящих в комплект поставки.

Инструкции по эксплуатации должны включать следующую информацию:

- Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования;

- Указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту машины и (или) оборудования;

- Указания по использованию машины и (или) оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации машины и (или) оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;

- Назначенные показатели (назначенный ресурс, срока хранения, срока службы), по истечении которых машина и (или) оборудование изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении их в ремонт или на утилизацию или на проверку и установлении новых назначенных показателей;

- Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые могут привести к инциденту или аварии;

- Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

- Критерии предельных состояний машины и (или) оборудования;

- Действия персонала в случае инцидента или утилизации;

- Иные документы, которые должны быть оформлены Поставщиком для регистрации Буксира Покупателем в порту регистрации в срок не позднее 45 (сорок пять) календарных дней с момента перехода права собственности на Буксир от Поставщика к Покупателю. При необходимости, дополнительные документы, необходимые для регистрации Буксира, запрашиваются Покупателем у Поставщика. Поставщик обязан оказать содействие Покупателю в получении дополнительных документов и любой иной информации, необходимой Покупателю для регистрации Буксира.

**7. ПРИЕМКА**

* + 1. С момента заключения настоящего Договора, до момента поставки Буксира, Покупатель вправе направить своих уполномоченных представителей на предприятие Поставщика для целей осуществления контроля и надзора за ходом, качеством и сроками исполнения Поставщиком обязательств на любом этапе исполнения настоящего Договора, а так же для участия в проведении швартовных и ходовых испытаний.

Поставщик обязан обеспечить доступ представителей Покупателей на территорию предприятия и иные объекты, с которыми связана поставка Буксиров. Поставщик обязан информировать представителей Покупателя о правилах пропускного и внутриобъектного режима, о правилах безопасности.

Поставщик обязуется направить Покупателю предварительное письменное уведомление не позднее, чем за тридцать (30) дней до времени проведения швартовных и ходовых испытаний Буксира с указанием места, в котором начнется испытание, и приблизительной даты испытаний. Указанная дата должна быть дополнительно подтверждена Поставщиком по факсу и электронной почте за семь (7) дней до проведения испытаний.

Программа швартовных и ходовых испытаний должна быть предоставлена Покупателю для согласования не менее чем за 90 (девяносто) дней до предполагаемой даты начала испытаний.

Поставщик проводит швартовные и ходовые испытания судна согласно программам швартовных и ходовых испытаний, согласованных с покупателем и Классификационным обществом.

Поставщик за свой счет подбирает команду, для обеспечения надлежащего уровня безопасности плавания при проведении ходовых испытаний.

Испытания проводятся в соответствии с порядком определенным настоящим Договором, Техническим заданием и Спецификацией судна.

* + 1. Если швартовные или ходовые испытания откладываются, вследствие неблагоприятных погодных условий, то последующее повторное уведомление по условиям настоящего пункта не требуется, при условии, что испытание будет проведено незамедлительно при наступлении благоприятных погодных условий. Если во время ходовых испытаний погодные условия внезапно ухудшаться, то проведение ходовых испытаний приостанавливается и откладывается до следующего благоприятного дня.

Поставщик обеспечивает присутствие Представителей Покупателя на борту испытуемого Буксира для наблюдения за швартовными и ходовыми испытаниями. Отсутствие Представителя Покупателя во время швартовных или ходовых испытаний Буксира по любой причине любого рода, после надлежащего уведомления, считается отказом Покупателя от своего права обеспечить присутствие своего Представителя на борту Буксира во время швартовных или ходовых испытаний, и Поставщик может провести швартовные или ходовые испытания в отсутствие Представителя Покупателя, при условии, что представитель PC находится на борту Буксира во время таких испытаний, и в таком случае Покупатель обязан принять Буксир на основании сертификата Поставщика, с подтверждением PC, если применимо, что Буксир после ходовых испытаний был признан соответствующим требованиям настоящего Договора и Спецификации судна, при условии, что такое соответствие относится только к вопросам, определенным или проверенным в ходе рассматриваемых швартовных и ходовых испытаний. В любом случае Поставщик незамедлительно (т.е. в течение 24 часов после соответствующих испытаний) представляет Покупателю копию всех документов по испытаниям, проведенным в отношении Буксира, его механизмов и оборудования.

* + 1. Целью швартовных и ходовых испытаний является установление соответствия качества изготовления Буксира, его оснастки и доводки требованиям, определенным настоящим Договором, а так же проверка эксплуатационных характеристик оборудования и функциональных возможностей Буксира.

В соответствии с настоящим пунктом успешное окончание испытаний подтверждается Сторонами путем подписания Протоколов испытаний и Технического приемного акта.

* + 1. При приемке Буксира в Месте приемки Товара от Поставщика/Перевозчика Покупатель проверяет соответствие Буксира, его оборудования и механизмов в части полноты предоставления товаросопроводительной документации. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов, свидетельствует только о принятии указанного количества и не означает приемку Буксира по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.
    2. Стороны договорились, что Контрольный выход Буксира на территории Покупателя, будет произведен в б. Большой Камень не позднее 5 (пяти) дней после поставки Буксира и до подписания Акта приема-передачи Товара. Поставщик за свой счёт обязуется направить своих представителей для наблюдения, консультации и другой необходимой помощи для безопасного проведения Контрольного выхода, и дальнейшей приемки Товара.
    3. После успешного проведения Контрольного выхода и подписания Акта Контрольного выхода, Покупатель совместно с представителем Поставщика в течение 21 (двадцати) рабочих дней, с момента поступления Буксира в Место приемки, осуществляет входной контроль, согласно внутренним локально-нормативным документам, и производит приемку Буксира на соответствие условиям настоящего Договора и Спецификации судна, а так же, приемку по внешнему виду (отсутствие коррозий, царапин, вмятин и других механических повреждений).
    4. В случае если в ходе визуального осмотра во время проведения приемки выявлены нарушения сохранности, наличие коррозий, царапин, вмятин, механических повреждений, а также некомплектность, не соответствие Спецификации судна, повреждения или видимые несоответствия Буксира требованиям настоящего Договора, Покупатель составляет рекламационный акт и направляет посредством факсимильной связи или электронной почты Поставщику, в течение трех (3) рабочих дней с момента обнаружения нарушения.
    5. Поставщик, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Покупателя рекламационного акта обязан его рассмотреть и сообщить свое решение об устранении нарушений Покупателю.
    6. В случае признания фактов, указанных в рекламационном акте Покупателя и согласия с заявленными недостатками, Поставщик за свой счет должен обеспечить поставку недостающего или замену поврежденного оборудования Буксира в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения рекламационного акта или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме.
    7. В случае отсутствия возможности устранить нарушения в разумный период времени, уполномоченные представители Покупателя и Поставщика после проведения приемки подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 7 к настоящему Договору) с описанием всех повреждений, некомплектности и иных замечаний, а также сроки их устранения Поставщиком.
    8. При наличии существенных, явных и неустранимых дефектов (недостатков) Буксира (его части и/или оборудования) или несоответствия техническим характеристикам, обнаруженных, в том числе при проверке на эксплуатационную точность, Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Буксир стоимости и уплаты Поставщиком неустойки в соответствии со ст. 11 настоящего Договора.
    9. В случае если по результатам проведения приемки и испытаний Буксира возникнет спор об его качестве, а также в случае возникновения споров о причинах и моменте возникновения заявляемых Покупателем недостатков, любая из сторон вправе привлечь для указанного определения экспертов и специалистов с обязательным извещением другой стороны о дате, времени и месте проведения экспертизы.

Расходы, связанные с проведением экспертизы, а также расходы, понесенные каждой из Сторон в связи с выявленными недостатками Буксира, относятся:

* на Поставщика, если последний отвечает за данные недостатки, в том числе и по гарантийным обязательствам, либо несет риск их возникновения в силу закона или настоящего Договора. При этом Поставщик обязан произвести замену Буксира или его частей, в разумные сроки, с даты получения экспертного заключения. Покупатель также вправе предъявить Поставщику требования о возмещении убытков, вызванных данными недостатками.
* на Покупателя, если Поставщик не отвечает за данные недостатки.

7.1.13. Поставщик отвечает за поставку Буксира с недостатками, если указанные недостатки были заявлены Покупателем в течение гарантийного срока, указанного в статье 9. настоящего Договора. Поставщик не отвечает за недостатки, если докажет, что они возникли в результате нормального износа Буксира, его конструктивных частей и деталей, либо в результате нарушения правил их эксплуатации.

* + 1. По итогам приемки Буксира Сторонами подписывается Акт приема-передачи Товара, составленный по форме Приложения № 7 к настоящему Договору.
    2. Право собственности на Буксир переходит к Покупателю с момента с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара. Риск случайной гибели переходит от Поставщика к Покупателю, после чего Поставщик освобождается от всех обязательств и ответственности по настоящему Договору в части гибели и дефектов Буксира, кроме гарантии качества, содержащейся в статье 9. настоящего Договора и обязательства по исправлению и/или устранению дефектов, предусмотренного настоящей статьей.

**8. ЗАДЕРЖКИ И ПЕРЕНОС СРОКОВ,**

**ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

**8.1. Причины задержек:**

В случае, если в период после подписания настоящего Договора произойдет задержка в поставке Буксира, или в исполнении каких-либо обязательств по настоящему Договору, являющихся условием передачи Буксира, вследствие любого из следующих обстоятельств: война, действия государства или правительства, блокада, революция, восстания, военная мобилизация, гражданские волнения, бунты, забастовки, саботаж, запрет на импорт или экспорт, локаут (кроме забастовок, саботажа и локаутов у Поставщика), природные катаклизмы, действия социально-опасных элементов, чума и иные эпидемии, карантины или по любым иным причинам, которые, по условиям настоящего Договора, являются прямым основанием для переноса Даты Поставки, то, в случае задержек, прямо вызванных любым из вышеперечисленных обстоятельств, и в любом таком случае при условии:

- такая задержка или обстоятельство не вызваны какой-либо ошибкой, небрежностью или умышленным действием или бездействием Поставщика;

- Поставщик приложил все разумные усилия с тем, чтобы избежать, не допустить или свести к минимуму задержку в поставке Буксира, вызванную такими обстоятельствами (включая, в том числе, получение из альтернативных источников и введение сверхурочных работ), не влекущих дополнительных издержек Поставщика;

- Поставщик направил письменное уведомление Покупателю в порядке, предусмотренном п. 8.2 ниже. Наступление форс-мажорного обстоятельства должно подтверждаться справкой из Торгово-промышленной палаты.

Дата поставки Буксира по настоящему Договору должна быть перенесена на период задержек, срок такого переноса не должен превышать общее накопленное время всех Допустимых Задержек, если Сторонами не согласовано иное.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

**8.2. Уведомление о задержке:**

В максимально короткий возможный срок, но не позднее двух (2) дней после возникновения какого-либо из обстоятельств, перечисленных в статье 8. выше, являющегося причиной задержки, на основании которой Поставщик заявляет, что имеет право в соответствии с настоящим Договором на перенос Даты Поставки Буксира, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о дате возникновения такой задержки, о ее причинах и, по возможности, о своей оценке продолжительности возможной задержки в передаче Буксира, и предоставить Покупателю разумно доступные доказательства в подтверждение заявляемой задержки.

В течение двух (2) дней после окончания такой задержки Поставщик обязуется в аналогичном порядке письменно уведомить Покупателя о дате прекращения задержки, а также указать период времени, на который Поставщик требует перенести Дату Поставки вследствие такой задержки.

Отказ Поставщика от направления вышеуказанных уведомлений считается отказом Поставщика от своего права требовать переноса Даты Поставки и лишает его права требовать, чтобы соответствующая задержка считалась Допустимой Задержкой.

Любые два или более обстоятельств, указанных в п. 8.1. выше, происходящих одновременно, для целей расчета срока переноса Даты Поставки рассматриваются как одна Допустимая Задержка.

**8.3. Право на расторжение договора в силу задержки:**

В случае, если суммарная продолжительность всех Допустимых Задержек превысит девяносто (90) дней и/или суммарная продолжительность необоснованных задержек превысит сто восемьдесят (180) дней, за вычетом задержек, связанных с неисполнением Покупателем обязательств и/или изменениями ПД, предусмотренными положениями настоящего Договора, Покупатель имеет право, в любое время после этого, расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика. Такое расторжение вступает в силу с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления. Если Покупатель не направил Поставщику такое уведомление, Поставщик обязан незамедлительно, по истечении накопленного времени задержки в передаче, но не ранее, чем через семь дней, уведомить Покупателя о Новой Дате Поставки, в которую он рассчитывает, Буксир будет готов к передаче, и письменно потребовать, чтобы Покупатель принял решение либо расторгнуть настоящий Договор, либо согласовать Новую Дату Поставки, а Покупатель обязан, в течение тридцати дней с момента получения такого требования принять соответствующее решение и уведомить об этом Поставщика. В случае, если Покупатель примет решение согласиться с передачей Буксира в указанную Новую Дату Поставки (или в иную Новую Дату Поставки, согласованную Сторонами):

- такая Новая Дата Поставки становится договорной датой передачи для целей настоящего Договора; (без ущерба для прав Покупателя требовать уплаты неустойки в соответствии со ст. 11 настоящего Договора в отношении необоснованных задержек);

- если Буксир не будет передан в указанную Новую Дату Поставки по вине Поставщика, Покупатель будет иметь такое же право на расторжение и, во избежание сомнений, возмещение убытков, на тех же условиях, что предусмотрены выше.

В случае если Покупатель не примет решения в течение тридцати (30) дней, как указано выше, он считается отказавшимся от настоящего Договора в дату, следующую за датой истечения 30-дневного срока.

**8.4. Неустойка:**

Неустойка за задержку поставки Буксира позднее Даты Поставки, указанной в статье 5. настоящего Договора, подлежит уплате, в соответствии со статьей 11. настоящего Договора.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**9.1. Гарантия качества и уведомления о дефектах:**

9.1.1. Поставщик, на период двенадцать (12) месяцев с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара, в части ремонта, отремонтированных и замененных деталей - на период двенадцать (12) месяцев с даты ремонта или замены, но не более чем на двадцать четыре (24) месяца с Даты поставки Буксира (далее – «Гарантийный Срок»), гарантирует, что Буксир, все детали, машины и оборудование не содержат каких-либо дефектов, за исключением случаев, если, после передачи Буксира, такие дефекты вызваны исключительно морскими опасностями, реками и навигацией, или нормальным износом, перегрузкой, неправильной погрузкой или размещением груза, пожаром, аварией или внесением Покупателем изменений или дополнений в конструкцию Буксира.

9.1.2. Если в связи с устранением дефектов Буксир непрерывно стоит на приколе свыше тридцати (30) дней, Гарантийный Срок должен быть увеличен на общее количество дней указанного периода (начиная с первого дня нахождения на приколе), выпавшего на Гарантийный Срок.

9.1.3. На отдельные виды механизмов, оборудования, приборов, материалов и снаряжения должны быть установлены более длительные гарантийные сроки, чем на Буксир в целом (в соответствии с гарантийными обязательствами Производителей или Субпоставщиков соответствующего оборудования, механизмов, приборов и т.д.).

В том числе, но не ограничиваясь, на корпусные конструкции, корпус судна в целом, кранцевую защиту, лакокрасочное покрытие – не менее пяти (5) лет, на основное оборудование ВРК, главные двигатели, дизель-генераторы – до трех (3) лет.

9.1.4. Покупатель должен письменно известить Поставщика в разумный срок, но не позднее, чем в течение сорока пяти (45) дней, в случае обнаружения какого-либо дефекта, в отношении которого должна быть предъявлена претензия по настоящей гарантии. Поставщик имеет право проверить силами своего Представителя (представителей) характер и степень заявленных дефектов, для чего в течение пяти рабочих дней с момента получения извещения должен прибыть к Покупателю за свой счет. По проведении такого обследования, Поставщик обязан незамедлительно письменно уведомить Покупателя о своем согласии или несогласии с дефектами, которые подпадают под гарантию, предусмотренную настоящей статьей.

В случае неприбытия Представителя Покупателя в указанные сроки претензия считается принятой Поставщиком.

9.1.5. Покупатель в письменном уведомлении (на основе разумно доступной информации) должен описать характер дефекта и степень причиненного им ущерба. Поставщик не несет обязательств по настоящей гарантии по претензиям к дефектам, выявленным после истечения ее срока, за исключением случая, если уведомление о таких дефектах получено им в дату истечения срока гарантии или ранее. Тем не менее, в случае получения Поставщиком письменного уведомления в последний день истечения срока гарантии о том, что будет предъявлено требование, это будет считаться надлежащим соблюдением требования о сроках, при условии, что в таком письменном уведомлении должно, как минимум, быть краткое описание дефекта, включая происхождение оборудования и степень ущерба, и что дополнительные данные будут предоставлены Поставщику в течение тридцати (30) дней с даты истечения срока гарантии. В случае, если в течение указанного срока дополнительные данные не будут предоставлены, дефект считается выявленным за пределами гарантийного срока и не подлежит гарантийному ремонту.

**9.2. Устранение дефектов:**

9.2.1. Поставщик обязан обеспечить следующие условия исполнения гарантийных обязательств (включая исполнение обязательств фирм изготовителей отдельных компонентов оборудования и материалов):

- оказание дистанционной консультационной помощи в течение 12 часов с момента получения соответствующего требования от Покупателя, направленного с использованием средств электронной связи;

- прибытие русскоязычного сервисного/гарантийного инженера (прошедшего обучение на заводе-изготовителе, что подтверждается соответствующим документом) к месту нахождения дефектного Буксира в течение 24 часов с момента получения соответствующего требования от Покупателя, направленного с использованием средств электронной связи, при условии, что сервисный/гарантийный инженер будет иметь свободный доступ к месту нахождения Буксира.

9.2.2. Поставщик обязан начать и закончить процедуру замены или ремонта дефектного Буксира (механизмов и оборудования) за свой счет в течение максимум тридцати (30) календарных дней после подтверждения дефекта или иного разумного периода времени, согласованного Сторонами в письменной форме. Если Поставщик подтверждает более длительные сроки поставки, обусловленные сроками поставки субпоставщиков, то срок устранения дефекта продлевается на соответствующий период по письменному согласованию сторон.

9.2.3. Обнаруженные дефектные детали и оборудование заменяются или ремонтируются Поставщиком бесплатно для Покупателя с транспортировкой за счет Поставщика в место эксплуатации Буксира. По просьбе Поставщика дефектные части должны быть высланы в адрес Поставщика за его счет.

Если Поставщик не может устранить дефекты Буксира в месте их эксплуатации, в этом случае дефектный Буксир должен быть доставлен в соответствующее место, во всех отношениях подготовленное к проведению такого ремонта и замен, при этом Поставщик оплачивает буксировку, постановку в док, причальные сборы, портовые сборы и иные издержки, связанные с подготовкой и поддержанием готовности Буксира к указанному ремонту и заменам.

Если доставка Буксира на верфь Поставщика не является практически возможной или экономически обоснованной (в том числе вследствие чрезвычайной ситуации), или если Поставщик не может поставить необходимые детали, не нарушая этим операций и рабочего графика Буксира, Покупатель имеет право обеспечить проведение ремонтных работ и замен на другой верфи, которую он, с согласия Поставщика, в даче которого не может быть необоснованно отказано, посчитает подходящей для этих целей, при условии, что, в этом случае, Поставщик имеет право направить или поставить детали для замены и материалы, за исключением случая, если направление или поставка таковых может нарушить операции или рабочий график Буксира.

9.2.4. Если Поставщик не может выполнить свои обязательства по устранению дефектов в течение срока, согласованного сторонами, Покупатель вправе письменно зафиксировать окончательные сроки завершения работ по устранению дефектов.

Если Поставщик не может выполнить свои обязательства и в течение этого периода, Покупатель вправе привлекать своих специалистов, либо специалистов третьей стороны для выполнения необходимых работ за счет Поставщика.

Если устранение дефектов проведено силами Покупателя или третьей стороной, то Поставщик обязан по счету Покупателя возместить прямые расходы Покупателя, которые тот понес.

9.2.5. Если Поставщик не выполнит свои обязательства по устранению неисправности собственными силами в рамках гарантии согласно п. 9.2.2. настоящего договора, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика пеню в размере 0,2% от стоимости данного оборудования согласно пункту 3.1. настоящего Договора, эксплуатация которого является невозможной до выполнения Поставщиком его гарантийных обязательств, за каждый день просрочки.

9.2.6. Поставщик самостоятельно и за свой счет производит поставку и таможенное оформление (оплату таможенных пошлин, сборов, услуг таможенного брокера, необходимых сертификатов, разрешений и т.д.) оборудования, поставляемого взамен дефектного, а также запасных частей, поставляемых в рамках исполнения Поставщиком его гарантийных обязательств.

9.2.7. Поставщик осуществляет гарантийное обслуживание. Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел.: 8 (-) \_\_\_\_\_\_ адрес: Россия, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Поставщик несет ответственность за качество осуществляемого гарантийного обслуживания.

9.2.8. Поставщик вправе отказаться от исполнения своих гарантийных обязательств, если поломка или дефект наступили вследствие нарушения Покупателем или иным лицом с ведома Покупателя требований Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию Буксира.

9.2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе предъявить требование о выплате суммы по банковской гарантии исполнения гарантийных обязательств.

9.3. **Гарантийное обеспечение:**

9.3.1. В обеспечение обязательств по настоящей ст. 9 Поставщик обязуется, при передаче Буксира и в качестве предварительного условия их приемки Покупателем, предоставить Покупателю банковскую гарантию на сумму 5% от Цены настоящего Договора, по форме согласно Приложению № 2 или иной форме, приемлемой для Покупателя и действующей, как минимум, в течение 12 месяцев с Даты Поставки Буксира.

**10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

* 1. **Права и Обязанности Покупателя**:
     1. Покупатель обязан принять и оплатить поставленный Товар по условиям Договора.
     2. Покупатель имеет право организовать проведение приемки Товара по количеству в Месте поставки.
     3. Покупатель имеет право потребовать заменить Товар, не соответствующий характеристикам, предусмотренным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и в Спецификации судна.
     4. При отказе от Товара, который не соответствует условиям, указанным в Техническом задании и Спецификации судна, или предъявлении требования о замене Товара, не соответствующего условиям Технического задания, Покупатель имеет право отказаться от оплаты этого Товара и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
     5. Покупатель имеет право в случае выявления дефектов Товара, возникших в течение гарантийного срока направить Поставщику письменное извещение о выявленных дефектах и необходимости направления уполномоченного представителя Поставщику для участия в комиссии по обследованию Товара для фиксирования выявленных дефектов в акте и определения сроков их устранения.
     6. Покупатель имеет право назначить Поставщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Поставщиком требований об устранении недостатков в назначенный срок, устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Поставщика, а также потребовать возмещения убытков.
     7. Покупатель имеет право в случаях, когда Товар поставленный Поставщиком имеет отступления от требований, предусмотренных Договором и (или) обязательными для Сторон нормативными документами, а также за не достижение указанных в эксплуатационной документации и Договоре показателей, потребовать от Поставщика безвозмездного устранения выявленных недостатков и не принимать Товар к оплате до полного устранения Поставщиком замечаний Покупателя. При этом все Расходы, связанные с устранением недостатков Поставщиком несет самостоятельно за свой счет.
     8. Если Покупатель дает Поставщику указания о внесении Изменений в технические характеристики Товара, он должен письменно известить об этом Поставщика с подробным описанием желаемых изменений.
     9. Покупатель обязан не позднее чем через 14 дней, после получения от Поставщика на согласование Спецификации судна, Чертежа общего расположения судна и Перечня поставщиков основного оборудования направить Покупателю уведомление о согласовании или дать мотивированный отказ и выставить замечания. Поставщик обязуется в течение 14 дней направить исправленные Спецификацию судна, Чертеж общего расположения судна и Перечень поставщиков основного оборудования Покупателю на повторное согласование.
  2. **Права и обязанности Поставщика:**
     1. Поставщик обязан поставить Товар в срок указанный в статье 5. настоящего Договора.
     2. Поставщик имеет право требовать от Покупателя своевременной оплаты за поставленный Товар.
     3. Поставщик обязуется поставить и передать Покупателю Товар надлежащего качества на условиях, указанных в Техническом задании и Спецификации судна.
     4. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю документы подтверждающие качество и комплектность Товара.
     5. Поставщик обязуется незамедлительно, за счет собственных средств, устранять замечания Покупателя после получения от него и (или) от привлеченной им специализированной организации, иных контролирующих органов, мотивированной письменной претензии по качеству Товара.
     6. Поставщик обязуется на время транспортировки Товара и до момента приемки Товара Покупателем за свой счет и на свое имя страховать Товар на сумму не менее 110 % стоимости товара, от всех рисков, (утрата, повреждение, полная гибель Товара), в страховой компании согласованной с Покупателем.

При этом, в договоре страхования в статье «Получатель страхового возмещения» указывается Покупатель, являющийся получателем

* + 1. Поставщик обязан предоставить Покупателю заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика копии договора страхования (а также страховых полисов при их наличии) и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора. В случае нарушения Поставщиком данной обязанности, Покупатель вправе приостановить финансирование по Договору, а так же взыскать с Поставщика пени в соответствие с условиями Договора.
    2. Размер франшизы по договору страхования в обязательном порядке должен быть согласован с Покупателем.
    3. Договор страхования должен быть действительным в течение всего срока действия настоящего Договора, до момента подписания Акта приема-передачи товара. Поставщик самостоятельно несет расходы по договору страхования.
    4. Поставщик обязан предварительно (до заключения договора страхования) письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Покупателем.
    5. Поставщик обязан застраховать риск случайной гибели или случайного повреждения Товара в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Покупателем. Страховая компания должна быть резидентов Российской Федерации.
    6. При возникновении страховых случаев Поставщик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) дней) сообщить об этом Покупателю и своими силами и средствами должен выполнить восстановительные работы в полном объеме и с использованием своих финансовых средств или средств страхового возмещения.
    7. Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Поставщика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Поставщика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Покупателя и/или третьей стороны и договором страхования (страховым полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Поставщик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
    8. Поставщик обязан обеспечить, чтобы договор страхования, заключенный Поставщиком, исключал переход к страховщику права требования в отношении Покупателя (суброгация).
    9. В случае повреждения Товара до приемки Товара Покупателем, Поставщик обязан за свой счет и в разумные сроки устранить такое повреждение, что бы Товар отвечал требованиям настоящего Договора.
    10. В случае утраты или полной гибели Товара до приемки Товара Покупателем, Поставщик обязан в сроки согласованные с Покупателем реконструировать Товар или по решению Покупателя, после получения страхового возмещения, но не позднее чем через шесть (6) месяцев с даты гибели Товара, возместить Покупателю сумму всех платежей (включая авансы) выплаченные Поставщику по настоящему Договору.
    11. Поставщик обязуется предоставить Покупателю на согласование, Спецификацию судна согласно Техническому заданию не позднее чем через десять (10) дней после заключения настоящего Договора, которая прилагается к настоящему Договору, как его неотъемлемая часть.
    12. Поставщик имеет право беспрепятственного доступа на территорию Покупателя в течение всего периода приемки Товара, проведения Контрольного выхода и передачи Товара Покупателю, при соблюдении «Инструкции о пропускном режиме на АО «ДВЗ «Звезда».
    13. Поставщик обязуется своим распоряжением назначить из числа своих работников лицо, ответственное за приемку Товара, проведение Контрольного выхода и передачу Товара Покупателю на территории Покупателя.
    14. В период исполнения договорных обязательств Поставщик несет ответственность за соблюдение его работниками требований «Положения о внутриобъектовом режиме в АО «ДВЗ «Звезда» и «Инструкции о пропускном режиме на АО «ДВЗ «Звезда», за своевременное оформление заявок на проход работников на территорию АО «ДВЗ «Звезда». Оформить пропуски (электронные пластиковые карты) на своих работников в соответствии с инструкцией "Организация пропускного режима на территории АО "ДВЗ "Звезда" ЕИПВ 81.000.303-2016. Стоимость одного пропуска установлена в размере 396,8 руб. Все расходы по оформлению пластиковых карт на работников Поставщик несет самостоятельно.
    15. Обеспечивать соблюдение своими представителями, требований государственных нормативно-правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, а также нормативных документов Покупателя  в течение всего срока нахождения на территории Покупателя.
    16. Осуществлять руководство деятельностью своих работников. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности и  охраны окружающей среды своими представителями на территории Покупателя.
    17. Вести учёт и расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, составляет акты установленной формы в соответствии с действующим законодательством.

**11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

* 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
  2. Если срок поставки указанный в п.5.1 настоящего Договора нарушен или невыполнение какого-либо из условий настоящего Договора приведет к задержке поставки Товара по причине, не связанной с невыполнением своих обязательств Покупателем, Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик обязан уплатить неустойку в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.
  3. Уплата пени не освобождает Поставщика от обязанности исполнить обязательства по поставке Товара.
  4. В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара оговоренных в п. 8.3. настоящего Договора либо существенных нарушений требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), Покупатель вправе по собственному усмотрению реализовать следующие права:

- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возвратить уплаченные Покупателем суммы по Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Покупателя.

- приобрести Товар у третьего лица и потребовать от Поставщика возмещения всех убытков (реальный ущерб).

Дополнительно Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10% от стоимости не поставленного Товара.

Если задержка в поставке Товара такова, что Покупатель имеет право на получение максимальной суммы неустойки согласно настоящей статье, и, при условии, что Товар еще не поставлен, Покупатель вправе, предоставив соответствующее письменное уведомление Поставщику, потребовать выполнения обязательств, в течение установленного им окончательного разумного срока.

* 1. В случае привлечения Поставщиком третьей стороны без предварительного письменного согласия Покупателя, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 4% от стоимости Договора.
  2. Поставщик гарантирует, что основная часть поставки по Договору будет выполняться собственными силами. В случае привлечения третьей стороны Поставщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьей стороной, как за свои собственные действия. Поставщик должен обеспечить, чтобы все его Договоры с третьими сторонами содержали положения, которые соответствовали и были бы не менее строгими, чем условия и положения настоящего Договора.
  3. Убытки Покупателя взыскиваются сверх неустоек, установленных настоящим Договором.
  4. В случае выявления факта нецелевого использования Авансового платежа в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно п. 12.19. и действующего законодательства РФ Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) рублей за каждый день пользования денежными средствами с момента получения денежных средств до момента возврата их Покупателю и Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, письменно уведомив Поставщика. В этом случае Поставщик обязан возвратить уплаченные Покупателем суммы по Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения письменного уведомления Покупателя.
  5. Стороны согласны, что представители Поставщика в течение всего периода пребывания на территории Покупателя являются работниками Поставщика. Покупатель не несёт никакой ответственности перед Поставщиком, работниками Поставщика и контролирующими государственными органами за травмы (включая смерть), полученные работниками Поставщика в период их нахождения на территории Покупателя, или в пределах помещений Покупателя, если такие травмы (включая смерть) не произошли по вине Покупателя.
  6. За просрочку в представлении Покупателю документов, указанных в пункте 12.15. настоящего Договора более чем на 7 (семь) календарных дней, Поставщик уплачивает Покупателю пени в размере 10 000,00 (десять тысяч) и 1000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки за каждое нарушение.
  7. **Поставщик несёт ответственность:**
     1. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п. 15.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
     2. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какой-либо информации указанной в форме Приложения № 4 к настоящему Договору Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 15.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
     3. Покупатель вправе в одностороннем порядке удерживать из причитающегося к выплате вознаграждения суммы неустойки, начисленной за просрочку поставки Товара.
  8. **Покупатель несёт ответственность:** 
     1. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по оплате Товара в соответствии со статьей 4. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости неоплаченного Товара, начиная со следующего дня, когда оплата должна быть произведена.
     2. Покупатель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
     3. Оплата пени и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не освобождают Сторону от исполнения обязательств.

**12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ (Банковская гарантия)**

* 1. В целях получения Авансового платежа согласно условиям настоящего Договора Поставщик обязуется предоставить Покупателю безотзывную Банковскую гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предусмотренного п. 4.1. настоящего Договора. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
  2. Банковская гарантия предоставляется в размере предусмотренном пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Договора (НДС не облагается).

При этом сумма Банковской гарантии в любой момент должна быть не менее суммы непогашенного Авансового платежа по Договору.

* 1. Требования, обязательные к включению в Банковскую гарантию:
  + Дата выдачи;
  + Принципал;
  + Бенефициар;
  + Гарант;
  + Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
  + Денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;
  + Срок действия гарантии;
  + Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.
  1. Бенефициаром в Банковской гарантии должен быть указан Покупатель, Принципалом – Поставщик, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая Банковскую гарантию (далее – Гарант) (Требования к гаранту указаны в Приложении № 8).
  2. Требования к Гаранту:

- кредитная организация обладает лицензией на банковскую деятельность, выданную уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-гарант, разрешающую выдачу банковских гарантий;

- кредитная организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, а также для кредитной организации не назначена временная администрация;

- сумма банковской гарантии должна составлять не более 6% от норматива обеспеченности собственным капиталом и активов кредитной организации;

- Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличии долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s, Fitch Ratings. При отсутствии кредитного рейтинга по международной шкале, с условием исполнения требований к размеру активов и собственного капитала гаранта, допускается ориентация на наличие долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Эксперт РА, АКРА. Кредитные рейтинги могут быть проверены на официальных интернет-сайтах рейтинговых агентств, на официальном интернет-сайте гаранта, на интернет-сайтах международных или национальных информационных агентств или на иных специализированных интернет-сайтах.

- Источником информации о наличии лицензии банка, размере активов, собственного капитала и наличии кредитного рейтинга, является интернет-сайт уполномоченного на выдачу лицензий по банковской деятельности органа государства, резидентом которого является банк-гарант, официальный интернет-сайт банка-гаранта или интернет-сайты крупнейших международных или национальных (по государству, резидентом которого является Поставщик или Покупатель) рейтинговых или информационных агентств.

- Перед оформлением проекта банковской гарантии контрагент обязан согласовать выбор кредитной организации с ФО Общества.

Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий, выделены в таблице цветом:

| **Долгосрочный кредитный рейтинг. Международная рейтинговая шкала.** | | | **Долгосрочный кредитный рейтинг. Национальная рейтинговая шкала.** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fitch Ratings** | **Standard&Poor’s** | **Moody's** | **Эксперт РА** | **АКРА** |
| AAA | AAA | Aaa | ruAAA | AAA(RU) |
| AA+ | AA+ | Aa1 | ruAA+ | AA+(RU) |
| AA | AA | Aa2 | ruAA | AA(RU) |
| AA- | AA- | Aa3 | ruAA- | AA-(RU) |
| A+ | A+ | A1 | ruA+ | A+(RU) |
| A | A | A2 | ruA | A(RU) |
| A- | A- | A3 | ruA- | A-(RU) |
| BBB+ | BBB+ | Baa1 | ruBBB+ | BBB+(RU) |
| BBB | BBB | Baa2 | ruBBB | BBB(RU) |
| BBB- | BBB- | Baa3 | ruBBB- | BBB-(RU) |
| BB+ | BB+ | Ba1 | ruBB+ | BB+(RU) |
| BB | BB | Ba2 | ruBB | BB(RU) |
| BB- | BB- | Ba3 | ruBB- | BB-(RU) |
| B+ | B+ | B1 | ruB+ | B+(RU) |
| B | B | B2 | ruB | B(RU) |
| B- | B- | B3 | ruB- | B-(RU) |
| ССС | CCC+ | Caa1 | ruCCC | CCC(RU) |
| CCC | Caa2 |
| CCC- | Caa3 |
| СС | CC | Ca | ruCC | CC(RU) |
| С | R | C | ruC | C(RU) |
| RD | SD |  | ruRD | RD(RU) |
| D | D |  | ruD | D(RU) |

* 1. Срок действия Банковской гарантии должен начинаться до планируемой даты перечисления Авансового платежа и заканчиваться не ранее, чем через 45 календарных дней после планируемого срока поставки Товара по Договору, указанного в п. 4.1. Договора.
  2. Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с Законодательством РФ действовать от лица банка без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — Уполномоченное лицо). В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковской гарантии.
  3. В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Покупателя (Бенефициара) на истребование суммы Банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком обязательства, исполнение которого обеспечивается данной Банковской гарантией. Платеж по Банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Гарантом письменного требования Покупателя и предоставления Покупателем заверенных копий документов, перечисленных в Банковской гарантии. Требование направляется по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах. Также возможно направление требования Покупателем Гаранту через банк Покупателя, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Покупателя. Сообщение банка Покупателя должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае если требование направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гаранта о получении в случае, если требование было доставлено непосредственно по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах.
  4. Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на номера, даты, Стороны Договора и описание предмета Договора.
  5. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской гарантии.
  6. Проект соответствующей Банковской гарантии должен быть предоставлен Поставщиком на согласование Покупателю вместе с копиями документов, указанных в пункте 12.15. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, в течение которых Поставщик обязан согласовать с Покупателем выбор Гаранта.

Покупатель согласовывает Проект соответствующей Банковской гарантии возврата аванса, предоставленный Поставщиком, в течение 10 (десяти) дней с момента получения. Оригинал Банковской гарантии возврата аванса должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю только после согласования Покупателем Проекта соответствующей Банковской гарантии возврата аванса.

* 1. Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской гарантии несет Поставщик.
  2. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) календарных дней до истечения срока Банковской гарантии возврата аванса, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская гарантия, не погашен, Поставщик обязуется продлить действие Банковской гарантии возврата аванса и представить Покупателю доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до истечения срока Банковской гарантии возврата аванса.
  3. В случае если после уплаты Покупателем Авансового платежа будет установлено, что Банковская гарантия возврата аванса утрачена или не является действительной по любым основаниям, в том числе, в случае если получено соответствующее письмо Гаранта, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения требования Покупателя вернуть Покупателю непогашенную часть полученного Авансового платежа.
  4. Поставщик обязан предоставить в комплекте с Банковской Гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших соответствующую Банковскую гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным настоящим Договором:
  5. лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);
  6. документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта (включая, но не ограничиваясь):
  + устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской Гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);
  + в случае оформления Банковской гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта - указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);
  + решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);
  + доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом) (в случае если Банковская гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). В случае если в доверенности на право подписи Банковской гарантии имеются ограничения (подписание Банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление данной Банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;
  + приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;
  + выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 (тридцати) дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);
  + иные документы по запросу Покупателя. В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.
  1. Поставщик передает Покупателю Банковскую гарантию с комплектом документов, указанных в пункте 12.15. настоящего Договора, по акту приемки-передачи. Дата подписания Покупателем акта приема-передачи Банковской гарантии и сопутствующих документов является датой принятия Покупателем Банковской гарантии.
  2. Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Поставщика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных соответствующей Банковской гарантией обязательств Поставщика, осуществляется при условии предоставления Поставщиком новой безотзывной банковской гарантии (продления соответствующей Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем пункте Договора.
  3. При предоставлении второй и последующих Банковских гарантий по настоящему Договору, равно как при внесении изменений в ранее представленные Банковские гарантии, Поставщик обязан направить Покупателю обновленную выписку из ЕГРЮЛ в отношении Гаранта, а также документы, перечисленные в пункте 12.15., изменившиеся по сравнению с редакцией, направленной Покупателю с первоначальной Банковской гарантией (новая редакция или внесение изменений в документы, подтверждение полномочий новых подписантов). Также Поставщик обязан предоставить письмо Гаранта об отсутствии изменений учредительных и иных документов Гаранта (за исключением оговоренных).
  4. В Банковской гарантии должно быть предусмотрено, что перечисление Авансового платежа, в обеспечение которого выдается соответствующая Банковская гарантия, производится на отдельный банковский счет, открытый по условиям настоящего Договора.

**12.20. Требования к Банковской гарантии возврата аванса:**

12.20.1. Банковская гарантия возврата аванса должна быть выдана в Российской валюте на сумму равной сумме Авансового платежа, определенную пунктами 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Договора. При этом сумма Банковской гарантии возврата аванса в любой момент должна быть не менее суммы непогашенного Авансового платежа по Договору.

12.20.2. Проект соответствующей Банковской гарантии возврата аванса должен быть предоставлен Поставщиком на согласование Покупателю вместе с копиями документов, указанных в пункте 10 настоящей статьи 12, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, в течение которых Поставщик обязан согласовать с Покупателем выбор Гаранта.

Поставщик согласовывает Проект соответствующей Банковской гарантии возврата аванса, предоставленный Поставщиком, в течение 10 (десяти) дней с момента получения. Оригинал Банковской гарантии возврата аванса должен быть предоставлен Поставщиком Покупателю только после согласования Покупателем Проекта соответствующей Банковской гарантии возврата аванса.

12.20.3. Банковская гарантия возврата аванса должна быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору. Отклонение от представленной формы возможно, только в случае согласования с Покупателем и, если условия, обозначенные в представленном Проекте Банковской гарантии возврата аванса, не ухудшают положение Покупателя.

12.20.4. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) календарных дней до истечения срока Банковской гарантии возврата аванса, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская гарантия, не погашен, Поставщик обязуется продлить действие Банковской гарантии возврата аванса и представить Покупателю доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до истечения срока Банковской гарантии возврата аванса. В случае неисполнения обязанности Поставщика, предусмотренной настоящим пунктом, Поставщик обязуется уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от суммы Банковской гарантии возврата аванса.

12.20.5. В случае если после уплаты Покупателем Авансового платежа будет установлено, что Банковская гарантия возврата аванса утрачена или не является действительной по любым основаниям, в том числе в случае, если получено соответствующее письмо Гаранта, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения требования Покупателя вернуть Покупателю непогашенную часть полученного Авансового платежа.

12.20.6. В Банковской гарантии должно быть предусмотрено, что перечисление Авансового платежа, в обеспечение которого выдается соответствующая Банковская гарантия, производится на отдельный банковский счет, открытый по условиям настоящего Договора.

**13. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

* 1. Изменение условий Договора возможно только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
  2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении Цены Договора, без изменения предусмотренного Договором количества товара;

2) если, по предложению Покупателя, увеличиваются предусмотренное Договором количество товара, не более чем на десять процентов, или уменьшается предусмотренное Договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуг исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором количества товара, Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

3) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

* 1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в виде дополнительного соглашения к Договору, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
  2. Вся переписка, осуществляемая между организациями до момента заключения Договора, является не действительной и не имеющей силу с календарной даты подписания настоящего Договора Сторонами.
  3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
  5. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.
  6. Сторона, решившая расторгнуть Договор по соглашению сторон, направляет письменное уведомление другой стороне, которое рассматривается получившей стороной в течение 10-ти рабочих дней.
  7. Любые изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
  8. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения Договора обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

**14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

* 1. Данный Договор должен быть урегулирован и интерпретирован согласно материальному и процессуальному праву Российской Федерации.
  2. Претензионный порядок рассмотрения споров является для Сторон обязательным. Срок на рассмотрение претензий составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее получения.
  3. При возникновении спора по поводу недостатков Товара и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Поставщиком условий Договора или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Покупателем, несет Поставщик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.
  4. Неурегулированные споры разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с нормами Российского законодательства.

**15. АНТИКОРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ**

* 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.

Поставщик подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной в открытом доступе на официальном сайте Покупателя в сети Интернет.

* 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
  2. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

* предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
* предоставление каких-либо гарантий;
* ускорение существующих процедур;
* иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
  1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
  2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
  3. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
  4. В целях проведения антикоррупционных проверок Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора, а также в любое время в течение действия настоящего Договора по письменному запросу Покупателя предоставить Покупателю информацию о цепочке собственников Поставщика (Приложение № 9 к настоящему договору) с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Покупателя включая бенефициаров (в том числе, конечных) и (или) в Исполнительных органах Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Покупателю.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью руководителя предприятия (или иного должностного лица, являющегося единоличным Исполнительным органом контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Покупателя путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Покупателем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

* 1. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщик обязан предоставить Покупателю подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно Приложению № 9 к настоящему Договору.
  2. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.
  3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
  4. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
  5. Поставщик подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152- ФЗ.

**16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

* 1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
  2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
  3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
  4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
  5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
  6. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
  7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

**17. СРОК И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

* 1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обеими Сторонами обязательств по Договору.
  2. В случае если в период действия Договора будут введены в действие нормативно-правовые акты, устанавливающие для Сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении Договора, тогда условия Договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в нормативно-правовом акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных Договоров.
  3. Если в результате издания нормативно-правового акта исполнение обязательств становится невозможным, тогда обязательства Сторон, предусмотренные Договором, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.
  4. При изменении нормативно-правовых актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Договора, что приведет к увеличению сроков поставки и (или) стоимости Товара, Стороны должны скорректировать сроки поставки (стоимость) Товара.
  5. Если одно положение Договора является или становится недействительными, это не затрагивает остальные положения Договора в целом. В таком случае недействительное положение заменяется другим, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.
  6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Договором.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Техническое задание;
2. Приложение № 2 – Банковская гарантия выполнения гарантийных обязательств (Форма);
3. Приложение № 3 - Соглашение о твердой договорной цене;
4. Приложение № 4 – Форма подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных;
5. Приложение № 5 – Форма плана использования авансового платежа/отчета об использовании авансового платежа;
6. Приложение № 6 – Форма банковской гарантии возврата аванса.
7. Приложение № 7 – АКТ приема – передачи товара (ФОРМА);
8. Приложение № 8 – Требования к гаранту;
9. Приложение № 9 – Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по состоянию на дату заключения договора;
10. Приложение № 10 – Спецификация судна;
11. Приложение № 11 – Чертеж общего расположения;
12. Приложение № 12 – Перечень основного оборудования.
13. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

АО «ДВЗ «Звезда»

Россия 692801 Приморский край,

г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, д.1

Тел./факс: 8 (42335) 4-05-41

ИНН/КПП: 2503026908/250301001

ОГРН 1082503000931

р/с 40702810200004005559

в Банк «ВБРР» (АО) г. Москва

к/счет 30101810900000000880

БИК 044525880

АО «ДВЗ «Звезда»

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Горяйнов/

М.П.